**О Б Щ И Н А В А Р Н А**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА**

одобрена с Решение № 39/13.04.2016г. на Директор ЦДГ №42 "Мир"

**ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**С ПРЕДМЕТ:**

„**РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА НА ЦДГ №42"МИР" НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VI-386, КВ.16 ПО ПЛАНА НА 18М.Р.,ГР.ВАРНА"**

2016 г.

**СЪДЪРЖАНИЕ:**

**ЧАСТ ПЪРВА**

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I - Решение за откриване

Раздел II - Обявление за обществената поръчка

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I - Предмет на обществената поръчката

Раздел II - Условия и ред за получаване на документацията за участие

и за подаване на офертите

Раздел III – Комуникация

Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура

Раздел V – Общи изисквания към офертата

Раздел VI - Гаранции

Раздел VII - Методика за оценка на офертите, класиране

Раздел VIII - Правила и ред за провеждане на откритата процедура

Раздел IX - Приложения (образци):

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата

Оферта /образец/

Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП /образец/

Декларация във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /образец/

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /образец/

Декларация във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /образец/

Декларация - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП/образец/

Декларациявъв връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици/образец/

Декларации за уверение /образци/

Декларация за приемане условията на проекта на договор /образец/

Техническо предложение за изпълнение на поръчката /образец/

График за изпълнение на СМР /образец/

Предлагана цена /образец/

Количествено стойностна сметка /образец/

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна” (проект)

Техническа спецификация (технически проект)

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

Раздел I

ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

**Чл.1.** (1)Предмет на откритата процедура е избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Чл.2. (1)** При изпълнение на поръчката следва да се извърши "Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42 "Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна", съгласно разрешително за строеж : №28/25.03.2016г

(2) Проекта предвижда :

ЦДГ №42 „Мир” е разположена в УПИ VI-386 с площ 415 кв.м. Имота има лице на две улици: ул.”Никола Михайловски” от югозапад и задънена улица - тупик от северозапад. Съществуващата сграда на ЦДГ "Мир" е ситуирана в източната част на имота. Сградата е с четири надземни етажа. Съгласно проекта за реконструкция и основно обновяване на сградата се осигуряват необходимите помещения за функционирането на две градински групи.

Реконструкцията и основно обновяване на сградата е планирана в съответствие с нормативните изисквания за детски градини. Съществуващото функционално решение не отговаря на необходимите комуникационни връзки – Раздел V, чл.19, ал.3 „Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения”. В съществуващата сградата не е предвиден физкултурен салон за развиване на физическата култура на децата съгласно Раздел V, чл.21, ал.1. Във връзка с тези и други отклонения от нормативните уредби са обособени следните помещения по етажи:

**Първи етаж на кота -1,55**: Стълбищна клетка – димоуплътнена с достъпен асансьор; Лекарски кабинет с изолатор и санитарен възел; Физкултурен музикален салон със склад и санитарен възел

**Втори етаж на кота ±0,00 и трети етаж на кота +4,45** са разположени помещения за две градински групи (по една на етаж): Стълбищна клетка – димоуплътнена с достъпен асансьор; Спалня и занималня ; Гардеробно помещение-филтър с необходимия брой гардеробчета – 25бр., кухненски офис, санитарен възел с тоалетна, ваничка за измиване на крака, три мивки и три детски тоалетни.

**Четвърти етаж на кота +7,45**: Стълбищна клетка – димоуплътнена с достъпен асансьор; Достъпен санитарен възел; Директор; Методически кабинет; Касиер-домакин; Помещение чистачка с битово помещение

С проекта не се променя капацитета на сградата и той остава: Деца - 50 ; Персонал – 10

При кухненските офиси е осигурено непресичане на пътищата “чисто-мръсно”.

При планирането на градинските групи са спазени следните функционални връзки: гардероб-филтър - санитарен възел; гардероб-филтър - кухня - разливна; гардероб-филтър - занималня; визуална връзка занималня - санитарен възел; занималня – спалня

**Технико – икономически показатели :**

ЗП на кота -1,55: 169,1 кв. м.

ЗП на кота +1,45: 169,1 кв. м.

ЗП на кота +4,45: 169,1 кв. м.

ЗП на кота +7,45: 169,1 кв. м.

**Градоустройствени показатели:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПУП-ПРЗ** | **Проект** |
| Площ УПИ | 415 кв.м | |
| ЗП | 207,5 кв.м. | 169,1 кв.м. |
| РЗП (ЗУТ) | 830,0 кв.м. | 676,4 кв.м. |
| Пз | 50% | 40% |
| Кинт | 2 | 1,6 |
| Поз | 40% | 40% |

**Чл. 10.** **Инвестиционни проекти** разработени във фаза „Технически проект”, неразделна част от настоящата документация: Част: Архитектурна; Част: Конструктивна; Част: ВиК; Част: Електро; Част:Енергийна ефективност; Част: ОВК; Част: Газоснабдяване; Част: Паркоустрояване и благоустрояване; Част: Пожарна и аварийна безопасност; Част: ПБЗ; Част : ПУСО; Част : ВОБД; Част: Геодезия; Част: Инженерно – геоложки доклад.

(3) Изпълнението включва следните дейности, които са свързани с изграждане на обекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях:

1. Изпълнение на СМР съгласно Технически проект, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.

2. Изпълнение на Непредвидени работи /вследствие на непредвидими обстоятелства, по смисъла на ЗОП/, които са видове и/или количества работи, които не са включени в Техническия проект и Количествено – стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качественото изпълнение на Строежа;

3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;

4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;

5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;

6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;

8. Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;

9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;

10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

(4)Техническия проект е неразделна част от настоящатата документация.

**Чл.3. (1) Обща планирана стойност на поръчката: до 868 148,00 лв. без ДДС,**

**до 1 041 777.60 лв. с включено ДДС.**

**(2) Финансирането за изпълнение на поръчката ще се осъществява от**  бюджета на **ЦДГ №42"МИР", гр.Варна за съответната година.**

**Чл.4. Място на изпълнение на поръчката:** На територията на Община Варна – УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р., гр.Варна

**Чл.5. (1) Срокът на договора:** до 12 месеца от датата на сключване на договора за изпълнение.

**(2) Срок на изпълнение:** Изпълнението на обществената поръчка е със срок за изпълнение до 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. за откриване на строителна площадка и е до Датата на подписване на Констативен Акт обр. 15.

**(3)** Договора с избрания изпълнител ще бъде сключен при осигуряване на финансиране. При невъзможност да се осигури финансиране, ще се приложат разпоредбите на чл.39, ал. 1, т.5, втора хипотеза или съответно чл.40 от ЗОП.

**Чл.6. Начин на възлагането:** с възлагателно писмо от Възложителя.

**Чл.7. Отчитането/приемането на дейностите** предмет на поръчката:

Изпълнените работи се отчитат с Протокол обр. 19, подписани от Изпълнителя, Инвеститорския контрол и Консултанта упражняващ строителния надзор при условията на :

-Завършена технология с всички необходими операции;

-Изпълнени СМР в съответствие с ПИПСМР и всички действащи към момента на изпълнение норми по строителство за съответния вид работа;

-Изпълнени предписания, предявени от проектант, консултант упражняващ строителен надзор, инвеститорски контрол и специализираните контролни органи;

-Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка от ценовата оферта са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на чл. 43, ал.2, т. 1, буква „в” от Закона за обществени поръчки.

-В случай, че в единична цена от количествено-стойностната сметка от ценовата оферта не са включени цени на съпътстващи операции и/или материали и/или други разходи за пълното и качествено извършване, няма да се допуска разплащането им допълнително и същите ще останат за сметка на Изпълнителя.

-Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена за тази работа.

-Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените количества;

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането й ще се извърши с Протокол обр. 19 след заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Консултанта, Проектанта, Инвеститорския контрол .

-Изпълнението на непредвидени работи ще става с издаване на Нараждания за промяна. Нарежданията за промяна ще се изготвят от Проектанта и Възложителя чрез инвеститорския контрол и трябва да бъдат добре обосновани и да включват становището на проектанта (чрез издадена съответна Заповед в Заповедната книга и/или чрез съществена и/или несъществена промяна в инвестиционния проект); описание на необходимостта от изработването на съответния вид работа; отделна количествена сметка подписана от проектанта; количествено стойностна сметка подписана от проектанта, изпълнител и инвеститорския контрол. Единичните цени ще бъдат тези от подписания договор. При необходимост от нова единична цена, се съставя анализ с показатели за ценообразуване съгласно офертата „Предлагана цена“, елементи на ценообразуване от приложените анализи на подобна единична цена от вече сключения договор за изпълнение на строежа, а при липса на такива чрез доказване разходите за изпълнение.

-В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено- стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има аналогична единична цена в нея, разплащането и ще се извършва със заменителна таблица. Изпълнението на работите, описани в заменителната таблица ще може да започне едва след одобрението на заменителната таблица от Възложителя.

**Чл.8. Заплащане**:

(1)Авансово плащане

**1.** В 10 (десет) дневен срок от датата на получаване на възлагателно писмо Възложителят превежда на Изпълнителя авансово 30% от Цената за изпълнение на Договора.

**2.** Изпълнителя трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи които му са необходими за изпълнението на Договора. Възложителя може да поиска доказателства, че авансовото плащане е използвано за изпълнение на договора чрез представяне на копия от фактури и/или договори и/или платежни документи и/или други.

**3.**Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 30 % от междинните плащания към Изпълнителя.

**4.**Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя. Гаранцията за авансово плащане се освобождава изцяло след цялостното възстановяване на аванса.

**(2)** Междинни плащания във основа на представени :

**1.** Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор и Изпълнителя;

**2.** Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Протокол обр. 19.

**3.** Всяко междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 20 (десет) на сто от Цената за изпълнение на Договора.

**4.** Сумата от междинните плащания (вкл. аванса) не може да надвишава 90% от стойността на Договора.

**(3)** Окончателното плащане - след приемане на строежа от Държавна приемателна комисия във основа на представени :

**1.** Протокол обр. 19 за изпълнени СМР, съставен от Изпълнителя, подписан от Възложителя, Консултанта упражняващ строителен надзор и Изпълнителя;

**2.** Данъчна фактура, която се издава от Изпълнителя след одобряването на Протокол обр. 19.

**3.** Сумата от стойносттите на междинните (вкл. аванса) и окончателните плащания не трябва да надвишава цената за изпълнение на договора.

**(4)** Междинните и окончателните плащания се извършват от Възложителя на Изпълнителя в срок от 30 дни, считано от датата на представяне на фактурата.

**Чл.9. (1) Контролът за надлежно изпълнение на поръчката ще се осъществява от**  : Директора на ЦДГ №42 „МИР“,гр.Варна.

**(2)** И**нвеститорски контрол** при изпълнението на обществената поръчка ще се осъществява от ОП “Инвестиционна политика” при община Варна.

**Раздел II**

**УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ**

**И ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

**Чл.10.(1)** Документацията за участие е публикувана и достъпна в деня на публикуване на обявлението в Регистъра на АОП, на интернет страницата на община Варна – **www.cdgmir42.com/, рубрика „Обществени поръчки – профил на купувача**“, и посочена в решението и обявлението хипервръзка <http://zop.cdgmir42.com/Procurement.aspx?id=9&type=2> към самостоятелния раздел в Профила на купувача.

**(2)** Всички решения по чл.27а от ЗОП, както и променената документация, в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП, съобщения, включително отговори по поискани от участниците разяснения, ще бъдат публикувани в профила на купувача на посочените в ал. 1 интернет адреси.

**Чл.11.(1)** За всяко заседание на Комисията по настоящата обществена поръчка, за което ЗОП позволява да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, последните ще могат да получат информация в профила на купувача на посочените в чл. 10, ал. 1 интернет адреси.

**(2)** В изпълнение на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП датата, часът и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени в профила на купувача на посочените в чл. 10, ал. 1 интернет адреси, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

**Чл.12.(1)** Всяка оферта задължително съдържа три отделни запечатани, непрозрачни плика:

**ПЛИК** **№1**: с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” . Върху плика следва да се отбележи и наименованието на участника.

**Съдържанието на Плик №1 се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в Плик №1, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи.**

**ПЛИК №2**: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” . Върху плика следва да се отбележи и наименованието на участника.

**Съдържанието на Плик №2 се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в Плик №2, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част се записват и във формат \*.doc**

**ПЛИК №3**: с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Върху плика следва да се отбележи и наименованието на участника.

.

**Съдържанието на Плик №3 се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – номерирани, подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл (pdf\* формат). Файлът се записва на електронен носител, който се поставя в Плик №3, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Текстовата част на ''Ценовото предложение'', се записват и във формат \*.doc. Количествено стойностната сметка от ''Ценовото предложение'', се записват и във формат \*.xls.**

**(2)** Пликовете следва да са поставени в един общ непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адресът на Възложителя, наименование на участника, адрес за кореспонденция, пощенски код, телефон, факс и електронен адрес на вносителя на офертата, както и предмета на обществената поръчка: **„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**.

**Чл.13.(1)** Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект офертни документи.

**(2) Внасянето на комплекта офертни документи се извършва в деловодството на ЦДГ №42 "Мир", на адрес: гр.Варна,ул."Никола Михайловски"№6**

*При приемане на офертни документи в деловодството на ЦДГ №42 "Мир", върху плика се регистрира входящият архивен номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящия регистър, за което на вносителя се дава талон, отразяващ тези данни.*

*При изпращане по пощата на офертни документи за участие в процедура, за дата на подаването им се счита датата на получаване в деловодството на отдел ЦДГ №42 "Мир"– гр.Варна, а не датата на изпращане, отбелязана на пощенското клеймо.*

**(3)** Крайният срок за внасяне на офертните документи е до **16:30** часа на **16.05.2016г.**

*\*Забележка: При подаване на офертите, участниците следва да предвидят необходимото технологично време за обработване и регистриране на офертите, което е в рамките на 10 минути.*

**(4)** Първото заседание на комисията за провеждане на открита процедура е на  **17.05.2016г.** от **10:00** часа в сградата на **ЦДГ №42 "Мир", на адрес: гр.Варна,ул."Никола Михайловски"№6.** На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: • За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно • За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие • За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

**(5)** На основание чл.34, ал.6 от ЗОП, срокът за приключване на работата на Комисията определен от Възложителя е до 5 месеца от датата на първото заседание на Комисията.

**(6)** Сроковете за провеждане на процедурата са определени на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

**Чл.14.(1)** Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

**(2)** Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

**Раздел III**

**КОМУНИКАЦИЯ**

**Чл.15.** Комуникацията между Възложителя и участниците, по отношение на настоящата процедура се провежда на български език.

**Чл.16. (1)** Комуникацията между Възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на [Закона за електронния документ и електронния подпис](javascript:top.navigateDocument('ЗЕДЕП_2001');) или чрез комбинация от тези средства.

**(2)** Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

1. лично;
2. по пощата, с обратна разписка на посочения от участника в административните сведения адрес;
3. по факс, на посочения от участника в административните сведения номер;
4. по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
5. чрез комбинация от посочените по-горе начини.

**(3)** За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

1. лично;
2. на посочения от участника адрес за кореспонденция;
3. на посочения от участника номер на факс;
4. на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

**(4)** При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва информацията;
2. дата и час на изпращане.

**(5)** Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по ал. 4, не се приема за редовна.

**(6)** Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

**(7)** Решенията и други уведомления, изпратени по факс от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

**(8)** Решенията и други уведомления, изпратени по e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис от Възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от участника e-mail адрес в офертате - представяне , съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП.

Раздел IV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

**Чл.17. Общи изисквания към участниците:**

**(1)** Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права.

**(2)** Право на участие в откритата процедурата имат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения.

**(3)** На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

**(4)** Всеки участник в процедурата може да подава само една оферта, като варианти на офертата не се приемат.

**(5)** Офертите се представят на български език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език, а в изрично посочените в ЗОП случаи, преводът следва да е официален.

**(6)** Подаването на оферти за участие означава, че участникът приема изцяло всички спeцифични и общи правила, определени в настоящите Условия. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на кандидатурата на участника.

**(7)** Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, лице което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

**(8)** Съгласно разпоредбата на чл.55, ал.6 от ЗОП, в процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

**(9)** Съгласно разпоредбата на чл. 55, ал. 7 от ЗОП свързани предприятия или свързани лица не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

**(10)** Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП външни експерти, разработвали техническата спецификация и методиката за оценка за настоящата процедура не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.

**(11)** Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник:

1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по [чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс](http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974085);

б) подкуп по [чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс](http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974106);

в) участие в организирана престъпна група по [чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс](http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p6484841);

г) престъпление против собствеността по [чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс](http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5973678);

д) престъпление против стопанството по [чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс](http://web.apis.bg/p.php?i=490430#p5974303);

2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури по обществени поръчки.

3.който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

4. който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

5. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че, участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си).

6. който е обявен в несъстоятелност.

7. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

8. който е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

9. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В хода на процедурата, липсата на посочените по-горе обстоятелства се удостоверява с декларация по образец от документацията.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всички посочени по-горе обстоятелства се отнасят до всеки от участниците в обединението и подлежат на деклариране.

**(12)** Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал.11.

**(13)** Основания за отстраняване на участник от процедурата: съгласно чл. 69, ал. 1 от ЗОП, включително наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2 (с изключение на т.2, т.2а, и т.6) от ЗОП.

**(14)** По отношение на участника да не са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Обратното би довело до отстраняване на участника.

**Чл.18. (1)Специфични изисквания към участниците:**

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя :  **“Първа група** : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения **” - строежи от “Пета категория**” , съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ или ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ да има регистрация в професионални или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да декларира или удостовери за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

*\* Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извръшват: Предвид това е необходимо потенциалните изпълнители – строители да имат регистрация в КСБ за изпълнение на строежи от втора категория съгласно чл. 4, ал. 2, буква „б” т. 3 и т.4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи. Липсата на такъв документ у строителя ще постави възложителя в невъзможност да изпълни задълженията си съгласно чл..157, ал.2 ЗУТ – изречение второ.*

**Забележка**

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

(2)Минимални изисквания относно техническите възможности на участниците:

1. Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.

Еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство се счита :

- строителство и/или реконструкция и/или преустройство и/или основен ремонт на сгради по :

* чл.137, ал. 1, т.5, буква „а” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители” или буква „г” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”;
* чл.137, ал. 1, т.4, буква „б” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители” или буква „д” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”;
* чл.137, ал. 1, т.3, буква „в” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители” или буква „ж” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”)
* чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" - сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители или буква "и" реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;
* сгради и съоръжения за обществено обслужване първа категория.

\*Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извръшват на обекта на обществената поръчка, който е от голямо обществено значение. Необходимо е участника да притежава опит за изпълнение на жилищни и смесени сгради в специфични условия на изпълнение без да създава затруднения на околните, които съответстват на предмета на настоящата обществената поръчка.

Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени строителства , които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършеното от него строителство отговаря на минималното изискване на Възложителя.

*За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация.*

**2.** Участникът да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката.

***Забележка:*** *Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството.*

**3.** Участникът да има въведена внедрена система за управление по отношение на опазване на околната среда, съгласно ISO 14001:2004 с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката (или еквивалентни).

***Забележка:*** *Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за управление* по отношение на опазване на околната среда*.*

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, изброените по-горе изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на изискването **по чл.18 (2) точка 2 и точка 3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва строителство.**

Раздел V

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

**Чл.19.(1)** Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с нормите на ЗОП и изискванията на Възложителя, определени в обявлението за обществената поръчка и настоящата документация за участие.

**(2)** Офертата трябва да бъде представена на български език.

**(3)** Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида определен в настоящата документация за участие.

**(4)** Всички документи, които не са оригинали и за които няма специални изисквания за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а съгласно пълномощно.

**(5)** Офертата трябва да бъде подписана от представляващия участника или от лицето, определено в договора/споразумението за обединение за представляващо обединението или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.

**(6)** Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията за подаване на офертата, посочени в обявлението за общественатата поръчка и документацията за участие в процедурата.

**Чл.20.(1)** При изготвянето на **„Техническото предложение за изпълнение на поръчката”** и **„Предлаганата цена“** участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени от Възложителя в настоящата документация за участие, като не се допуска образците да бъдат изменяни, допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия.

**(2)** Когато **„Техническото предложение за изпълнение на поръчката”** и **„Предлаганата цена“** не отговарят на изискванията на Възложителя, не са представени по съответните образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията от документацията за участие.

**(3)** При изготвяне на **„Техническото предложение за изпълнение на поръчката”**, участниците следва да предложат :

**1.**Гаранционни срокове:Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца

**2.** За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди подписването на договора ще предоставят на Възложителя гаранция в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС.

**3.** Подробен Линеен график за видове СМР – по образец приложение - по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Предложения линеен график е тясно свързан с работната програма за изпълнение на строителството предложена от участника. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.

В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР .

**4.** Подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

1. Работна програма за изпълнение на строителството: Участникът следва в съответствие с Техническите спецификации, Инвестиционните проекти и Количествените сметки на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на СМР-тата, вкл. начина на изпълнение на една или повече от дейностите, последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.

2. Оценка на риска при изпълнението на СМР -Участника разработва система за управление на рисковете дефинирани от Възложителя, като представя подходящи мерки за преодотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците на идентифицираните от Възложителя рискове, като всяка мярка е подробно изследвана и е представен анализ за ефективността и; мониторинг на риска по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

Дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

* Времеви рискове – закъснение или спиране изпълнението на СМР поради сезонни, форсмажорни и други обстоятелства ;
* Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя и строителен надзор, проектант и други заинтересовани лица;
* Трудности при изпълнението на строителството – неизпълнение от страна на доставчици на строителни материали, проблеми с механизация и оборудване, технически персонал и работници.

3. Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора :

Важно: Съгласно чл. 28а, ал.1, т.2 от ЗОП, на оценка подлежат предложенията, свързани с характеристиките за опазване на околната среда, които са посочени по-долу. Предмет на предложение от страна на участниците и съответно на оценка от страна на помощния орган на Възложителя **не са мерки** за опазване на околната среда по смисъла на разпоредбата на чл. 51, ал. 1, т. 11 от ЗОП.

В предложението относно характеристики, свързани с опазване на околната среда (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) всеки участник следва да определи възможните негативни влияния върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда, както и да предложи действия, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на дейностите и съответните обекти разписани в техническата спецификация . Освен това следва да се представи и организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда и дейности за управлението на строителните отпадъци.

Конкретни действия за опазване на околната среда (определени мероприятия) са: превантивни природозащитни мерки; инструктажи; почистване; шумоизолация; забрана за изхвърляне на вредни вещества за опазване на въздуха; работа с изправни и регулирани ДВГ; депониране на строителните отпадъци само на регламентирани депа;

Целят се и ще се премират предложения на характеристики, свързани с опазване на околната среда над въведения горепосочен минимум, които допринасят опазването й по време на реализирането на строителните обекти.

Разработените характеристики следва да са съобразени с спецификата на предвидените дейности съобразно отделните обекти описани в Техническата спецификация, на действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти и/ или ако липсва един елемент или повече от минимално изискуемите характеристики, участникът ще бъде отстранен.Всякакви коментари, противоречащи на изискванията на Възложителя в документацията за участие ще доведат до отстраняване на участника.

4. Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите, търговците и туристите в близост до строителния обект. Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи и конкретните особености на обектите посочени в техническите спецификации и опита на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните от възложителя аспекти на ежедневието, а именно: 1. физически достъп; 2. мерки за достъпна среда; 3. външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и други); 4. достъп до комунални услуги (водоснабдяване, електрозахранване, телекомуникации и други); 5. транспорт; 6. информираност и публичност.

Участникът описва как ше осъществи мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора, както и дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки.

**(4)** при изготвяне на **„Предлаганата цена“** участника следва да предложи обща цена за изпълнение, която да включва цена за изпълнение на поръчката, съгласно количествено-стойностна сметка и цена на Непредвидени разходи. Общата цена следва да е съобразена с финансовия ресурс на поръчката ; Размера на Непредвидени разходи е в размер на 10% от сумата формирана от цената за изпълнение на поръчката, съгласно количествено- стойностната сметка.

Предложените цени от участника за съответните дейсности следва да бъдат съобразени с отделните допустими стойности за финансиране определени в чл.3.При констатиране на превишение на посочените стойности в чл.3, и в случаите когато не превишава общия финансов ресурс участника се отстранява от участие.

**(5)** При изготвянето на **„Предлаганата цена“** не се допуска да бъдат посочвани нулеви стойности и числа след втория десетичен знак. При наличие на числа след втория десетичен знак, същите ще бъдат закръгляни до втория десетичен знак. В случай, че участник оферира нулева стойност или при закръгляне до втория десетичен знак се получи нула, офертата на участника се отстранява от участие.

**(6)** Предложените единични цени от участниците следва да включват всички необходими разходи за изпълнение на съответната дейност.

**(7)** Участникът трябва да си осигури за своя сметка терени/депа за регламентирано приемане на строителни отпадъци и изкопани земни маси.

**(8)** Участникът трябва да си осигури за своя сметка предпазни ограждения, пасарелки, знаци за организация на движението и др.

**(9)** Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на технически грешки, включително и аритметични такива участникът се отстранява от участие.

**(10)** При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

**(11)**Всички документи в офертата, съдържащи цени, се поставят в плика **„Предлагана цена”**. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.

**Чл.21.(1)** Всички документи в документите за подбор следва да имат срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

**(2)** При условие, че участникът представя документи в документите за подбор, включително и тези предоставени на основание чл.68, ал.9 от ЗОП, на които срокът им на валидност изтича през срока определен за работа на комисията, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти, същите следва да бъдат придружени от декларация от участника, че при изтичане срока на валидност на съответния документ ще бъде представен актуален такъв.

**Чл.22.** Комплектът офертни документи следва да съдържа:

**А. Плик №1 „Документи за подбор“, съдържащ:**

**1.** Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

**2.** Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец за всяка обособена позиция поотделно, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на **Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП** и копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя **“Първа група** : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения **” - строежи от “Пета категория**””, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ или ако участника в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ да има регистрация в професионални или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да декларира или удостовери за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 2) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като удостоверението за вписване в ЦПРС се представя от всеки член в обединението, който ще извършва строителни дейности.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя копие на документа, с който е създадено обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението , се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

**3.** Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие.

**4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП:**

**4.1.** Списък на строителството (попълнен **Образец**), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от :-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Минимални изисквания : *Участниците следва да имат минимум едно изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.*

*Еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство се счита :*

*- строителство и/или реконструкция и/или преустройство и/или основен ремонт на сгради по :*

* *чл.137, ал. 1, т.5, буква „а” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители” или буква „г” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”;*
* *чл.137, ал. 1, т.4, буква „б” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители” или буква „д” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”;*
* *чл.137, ал. 1, т.3, буква „в” от ЗУТ – „жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители” или буква „ж” – „реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория”)*
* *чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "д" - сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители или буква "и" реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория;*
* *сгради и съоръжения за обществено обслужване първа категория.*

*Забележка: Участникът може да се позове на предходни изпълнени строителства , които е изпълнил като главен изпълнител/ член на обединение/подизпълнител в случаи, че извършеното от него строителство отговаря на минималното изискване на Възложителя.*

*За изпълнено строителство се счита такова въведено в експлоатация.*

**4.2.** Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката. -копие, заверено от участника;

Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството

***Минимално изискване :*** *Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството с обхват строителство.*

**4.3.** Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004(или еквивалентна) с обхват строителство-сходно с предмета на поръчката.- копие, заверено от участника;

Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда

***Минимално изискване :*** *Участникът трябва да има въведена система за управление на Околната среда с обхват строителство.*

**5.** Декларациявъв връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец.

**6.** Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец.

**7.**  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/.

**8.** Декларация по чл. 55, ал.7и чл. 8, ал. 8, т. 2от ЗОП – попълнен и подписан образец.

**9.** Декларация - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълнен образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика.

**10.** Декларацияза приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец.

**11.** Декларациявъв връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– попълнен и подписан образец.

**Б. ПЛИК** **№2**: **с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”** съдържащ попълнен образец на "Техническо предложение за изпълнение на поръчката". **Участниците имат право да представят в Плик №2 декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Върху всеки плик следва да се отбележи и наименованието на участника.**

**В. ПЛИК** **№3:** **с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”** съдържащ попълнен образец на "Предлаганата цена". **Върху всеки плик следва да се отбележи и наименованието на участника.**

***Забележка:*** *Всички документи в офертата, съдържащи цени се поставят в плика „Предлагана цена”* за изпълнение на поръчката*. Ако в документацията има финансово предложение, което не е поставено в него, участникът се отстранява от участие.*

**Чл.23.(1)**Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документите по чл.22, т.А2 от настоящата документация се представя в официален превод, а всички останали документите по чл.22 от настоящата документацията, които са на чужд език, се представят и в превод.

*„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.*

**(2)** Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.22, т.А2, се представят от всяко юридическо или физическо лице, включено в обединението. Копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя

**“Първа група** : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения **” - строежи от “Пета категория**”

съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ, се представят от всеки член в обединението, които ще изпълнява дейности по предмета на поръчката(строителство). Документите по чл. 22, т.А4 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, с изключение на документите по т.А 4.2,т.А4.3 и декларацията по т.А9,които се представят от всеки член в обединението, които ще изпълнява дейности по предмета на поръчката(строителство).

**(3)** В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със собствен печат, върху представяните в офертата документи може да бъде положен печат на един от участниците в обединението.

**(4)** Представените с настоящата документация образци се попълват, като не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. Не се допуска и частично попълване на образците.

**(5)** Срок за валидност на офертите - офертите трябва да бъдат валидни най-малко 150 дни от крайния срок за получаване на офертите. При необходимост възложителят може да изиска писмено от участниците да удължат срока на валидност на офертите си, в съответствие с чл.58, ал.3 от ЗОП.

Раздел VI

ГАРАНЦИИ

**Чл.24.(1)** Гаранциите за участие и изпълнение на настоящата обществена поръчка се представят в една от следните форми:

1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя или

2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя.

**(2)** Участниците/изпълнителят избират сами формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

**(3)** **Гаранцията за участие**, определена при спазване на изискванията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП и представенa като парична сума или банкова гаранция е в размер на, както следва: **8 681 лева**

**(4)** Внасянето на гаранцията за участие под формата на депозит на парична сума се извършва с платежно нареждане по  **IBAN: BG29CECB979033D2113200, BIC: CECBBGSF на ЦДГ №42 „Мир“ в банка „Централна кооперативна банка“АД.**

**(5)** При условие, че участникът представи банкова гаранция за участие, същата следва да съдържа всички права на Възложителя по чл.61, ал. 2 от ЗОП и изрично разписани в чл.25, ал. 2 от настоящите условия. Срокът на валидност на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

**(6)** На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, Възложителят определя **гаранция за изпълнение** на договора в размер на **3%** (три процента) от стойността на договора, които следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на Възложителя или да се представи банкова гаранция преди подписването на договора.

**(7)** Внасянето на гаранцията за изпълнение под формата на парична сума се извършва с платежно нареждане по **IBAN: BG29CECB979033D2113200, BIC: CECBBGSF на ЦДГ №42 „Мир“ в банка „Централна кооперативна банка“АД.**

**(8)** Ако участникът представя банкова гаранция за изпълнение на договор, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след датата на срока на договора.

**(9)** Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

*\*Забележка: Банковите гаранции за участие и изпълнение следва да са адресирани* ***до ЦДГ №42 "Мир", на адрес: гр.Варна,ул."Никола Михайловски"№6***

*.*

**Чл.25.(1)** Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

**(2)** Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник:

1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за

обществената поръчка.

**Чл.26.** Възложителят освобождава гаранцията за участие по реда на чл.62 от ЗОП.

**Чл.27.** Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

**Раздел VII**

**МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, КЛАСИРАНЕ**

**Чл.28.** Критерият за оценка на оферите е **„Икономически най - изгодна оферта”**.

Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши съгласно чл.68 от ЗОП и по методика, разработена от Възложителя .

Чрез показателите за оценка ще се оценяват самостоятелно характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена и технически предимства за изпълнение на поръчката в съответствие с чл. 28а от ЗОП. По този показател ще се извършва оценка на качеството на предложените от участника цялостен подход, в т.ч. цялостния подход на участника за изпълнение на поръчката, дейностите, предмет на обществена поръчка и преглед на съответствието им спрямо указанията на Възложителя.

**(1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката -** (ТПИ) - с тежест 60% в комплексната оценка, максимален брой точки – 60,в т.ч.:

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

1. Работна програма за изпълнение на строителството с относителна тежест 30 % и максимална стойност на оценката 30 точки.

2. Оценка на риска при изпълнението на СМР с относителна тежест 10 % и максимална стойност на оценката 10 точки.

3. Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора с относителна тежест 10 % и максимална стойност на оценката 10 точки.

4. Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите, търговците и туристите в близост до строителния обект, с относителна тежест 10 % и максимална стойност на оценката 10 точки.

**(2) Предлагана цена -** (**ЦП**) – с тежест 40% в комплексната оценка, максимален брой точки – 40

**Чл.29.** Оценяването на показателя Техническо предложениe за изпълнение на поръчката ще се извърши, както следва:

Информацията, подлежаща на оценяване, съгласно настоящата методика за оценка, следва да бъде посочена от Участника в представеното Техническо предложение.

По този показател комисията ще оценява пълнотата на представеното от Участника „Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка“ и съответствието с изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии

Максималната оценка по този показател е 60 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели:

**ТПИ = ТПИ1 + ТПИ2 + ТПИ3 + ТПИ4 , където:**

ТПИ1 - Работна програма за изпълнение на строителството

ТПИ 2 - Оценка на риска при изпълнението на СМР

ТПИ 3 - Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора

ТПИ 4 - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите, търговците и туристите в близост до строителния обект.

**ТПИ1 - Работна програма за изпълнение на строителството**

**Скала за оценка**

Скалата за оценка на Показател ТПИ1 е тристепенна - 10, 20 или 30 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 10, 20 или 30 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Oценка**  **(Точки)** | **Мотиви и аргументи на комисията** |
| *- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката, но те не са ясни или подробни/ конкретни, по отношение на:*  *- изпълнение на една или повече от дейностите, и/или*  *- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или*  *- начините (мерките) за постигане на качество, и/или*  *- действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или*  *- организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.*  *Същият брой точки се поставят и на предложения, в които се установява нереалистичност в срока за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно добрите строителни практики и/или сроковете, определени в действащото законодателство и стандарти* | 10 |  |
| *- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани предложенията за изпълнението и отговарят на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и стандарти, и са съобразени с предмета на поръчката. Оценката се поставя на предложения, които са подробни и конкретни спрямо спецификата на предмета на поръчката, но в които се установят несъществени непълноти, свързани с:*  *- предложението за изпълнение на една или повече от дейностите съобразно предвидените работи в техническата спецификация и/или инвестиционните проекти, и/или*  *- последователността или взаимообвързаността при изпълнение на дейностите, и/или*  *- предложението за начините (мерките) за постигане на качество или се установяват такива непълноти относно предложението на участниците за изпълнение на ключовите моменти, и/или*  *- частта от предложението, свързано с организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.* | 20 |  |
| *- Всеобхватно (от нормативна и практическа гледна точка и в съответствие с техническите спецификации на Възложителя) са описани спецификите и целите на конкретната задача, като са в най-висока степен с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката. Също така ясно е обяснена и е демонстрирана последователността и/или взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики.*  *Посоченият брой точки получават и предложения, предвиждащи ясни и конкретни мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението на предвидените в рамките на договора дейности. Поставен е акцент върху предложението на конкретните мерки, осигуряващи необходимия контрол на качеството. Подробно са предложени начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи (качество на труда, качество на материалите), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора, от което да е видно, че предложението има най-висок качествен ефект за изпълнение на поръчката като цяло. Установява се наличие на ясно и конкретно предложение относно действията на участника спрямо изискванията на възложителя.*  *Ясно и конкретно е демонстрирана връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси (човешки ресурси и предвидените техника и механизация).* | 30 |  |
| ***В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 10 т., участникът ще бъде отстранен.*** | | |

**ТПИ 2 - Оценка на риска при изпълнението на СМР**

**Скала за оценка**

Скалата за оценка на Показател ТПИ2 е тристепенна-1, 5 или 10 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5 или 10 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Oценка**  **(Точки)** | **Мотиви и аргументи на комисията** |
| *Участника е разработил система за управление на рисковете дефинирани от Възложителя в която е представил :*  *По 1 подходяща мярка за преодотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците на идентифицираните от Възложителя рискове, като всяка мярка е подробно изследвана и е представен анализ за ефективността и. Същевременно са предложени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.* | *1* |  |
| *Участника е разработил система за управление на рисковете дефинирани от Възложителя в която е представил :*  *По 2 подходящи мерки за преодотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците на идентифицираните от Възложителя рискове, като всяка мярка е подробно изследвана и е представен анализ за ефективността и. Същевременно са предложени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.* | *5* |  |
| *Участника е разработил система за управление на рисковете дефинирани от Възложителя в която е представил :*  *По 3 и повече подходящи мерки за преодотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците на идентифицираните от Възложителя рискове, като всяка мярка е подробно изследвана и е представен анализ за ефективността и. Същевременно са предложени дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора.* | *10* |  |
| ***В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 1 т., участникът ще бъде отстранен.*** | | |

Дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

* Времеви рискове – закъснение или спиране изпълнението на СМР поради сезонни, форсмажорни и други обстоятелства ;
* Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на информация от страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя и строителен надзор, проектант и други заинтересовани лица;
* Трудности при изпълнението на строителството – неизпълнение от страна на доставчици на строителни материали, проблеми с механизация и оборудване, технически персонал и работници.

**ТПИ 3 - Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време**

**Скала за оценка**

Скалата за оценка на Показател ТПИ3 е тристепенна-1, 5 или 10 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5 или 10 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Oценка**  **(Точки)** | **Мотиви и аргументи на комисията** |
| *- Предвидени са мерки, които отговарят на тази съставна част от елемента „характеристики, свързани с опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидени са конкретни и относими/ адекватни спрямо предмета на поръчката мероприятия (отнася се както до предварително идентифицираните от възложителя, така и до допълнително представените от участниците) за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда, като са обхванати всички, изброени от възложителя и не са предложени допълнителни такива* | 1 |  |
| *- Предвидени са мерки, които отговарят на тази съставна част от елемента „характеристики, свързани с опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидени са конкретни и относими/ адекватни спрямо предмета на поръчката мероприятия (отнася се както до предварително идентифицираните от възложителя, така и до допълнително представените от участниците) за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда, като са обхванати всички, изброени от възложителя и е предложена една характеристика, която не е задължителна, но би повлияла качествено на резултата (опазването на елементите на околната среда)* | 5 |  |
| *- Предвидени са мерки, които отговарят на тази съставна част от елемента „характеристики, свързани с опазване на околната среда”, изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация, действащото законодателство, технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката. Предвидени са конкретни и относими/ адекватни спрямо предмета на поръчката мероприятия (отнася се както до предварително идентифицираните от възложителя, така и до допълнително представените от участниците) за максимално намаляване на вредното влияние върху отделните характеристики (емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци) на околната среда, като са обхванати всички, изброени от възложителя и са предложени две или повече такива характеристики, които не са задължителни, но биха повлияли качествено на резултата (опазването на елементите на околната среда); Предложени са и канкретни мероприятия за организация управлението на строителните отпадъци.* | 10 |  |
| ***В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 1 т., участникът ще бъде отстранен.*** | | |

**ТПИ 4 - Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите, търговците и туристите в близост до строителния обект**

**Скала за оценка**

Скалата за оценка на Показател ТПИ 4 е тристепенна - 1, 5 или 10 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя. В таблицата по-долу са дадени пояснения за условията, при които дадена оферта получава оценка съответно 1, 5 или 10 точки.

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Oценка**  **(Точки)** | **Мотиви и аргументи на комисията** |
| *- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 6-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; мерки за достъпна среда;външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и други); достъп до комунални услуги (водоснабдяване и други); транспорт; информираност и публичност* | *1* |  |
| *- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 6-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; мерки за достъпна среда;външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и други); достъп до комунални услуги (водоснабдяване и други); транспорт; информираност и публичност*  *- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.* | *5* |  |
| *- Предвидени са мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 6-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; мерки за достъпна среда;външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и други); достъп до комунални услуги (водоснабдяване и други); транспорт; информираност и публичност*  *- Предвидени са и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.* | *10* |  |
| ***В случай че офертата не отговаря на базовия критерий, за който се присъждат 1 т., участникът ще бъде отстранен.*** | | |

*За целите на настоящата методика използваните определения следва да се тълкуват както следва:*

*\* „Всеобхватно“ - следва да се разбира предложение под формата на описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към специфичния предмет на поръчката (т.е. е отчетен нейният специфичен обхват), както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените по-горе четири подпоказателя. Всеобхватно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценъчната комисия;*

*\*\* „Подробно/Конкретно“ - предложение, което освен че съдържа информация относно изброените от възложителя съставни части и елементи на компонентите на показателя "Техническо предложение", не се ограничава единствено до тяхното изброяване, а представя допълнителни поясняващи предложението текстове, свързани с конкретните обхват и съдържание на подпоказателите и свързаните с това аспекти, зададени от документацията за възлагане. От предложението недвусмислено е видно, че то е насочено към конкретната поръчка;“*

*\*\*\* „Адекватно/ относимо” – предложение, отчитащо спецификата на настоящата обществена поръчка, както и такова, което напълно съответства на конкретния елемент от предмета на поръчката, за който се отнася;*

*\*\*\*\* „приложими мерки ” – Приложими са мерки, които могат да бъдат осъществявани напрактика. Описаните мерки следва да могат да бъдат въплътени в реални действия за постигане на целите -намаляване на затрудненията на местното население за периода на изпълнение на СМР.*

*\*\*\*\*\*„Несъществени” са тези непълноти/пропуски в техническото предложение, които не го правят неотговарящо на изискванията, но са например от типа: пропуски в описанието или липса на описание на характеристиките на отделните основни действия, предмет на оценка съобразно представената по-горе скала, липса на детайлна информация, недостатъчна/оскъдна аргументация или обосновка по отношение дадено предложение и други подобни. Несъществените непълноти/пропуски не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на изискванията на документацията за възлагане в нейната цялост за настоящата поръчка. При установени несъществени непълноти/пропуски съответното предложение не следва да се предлага за отстраняване, тъй като то не е неотговарящо на изискванията на възложителя, т.е. участникът съобразно предложението му може да изпълни предмета на поръчката. Несъществени непълноти/пропуски са налице, когато липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти“ на офертата и съответният участник се предлага за отстраняване от процедурата за възлагане на обществената поръчка.*

*\*\*\*\*\*\* Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията, техническата спецификация и инвестиционните проекти или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например: несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива, несъответствие между отделни действия, предвидени в документацията за възлагане и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване.*

*\*\*\*\*\*\*\* „Ясно“ - следва да се разбира описание (обяснение), което цялостно отчита и е насочено към предмета на съответната поръчка, както и са представени всеобхватно всички аспекти на посочените съставни части и елементи на компонентите на показателя "Техническо предложение". Ясно означава и предложение, което е недвусмислено и не налага необходимостта от тълкуването му от страна на оценителната/оценъчната комисия;*

*\*\*\*\*\*\*\*\* „Реалистичен“ – следва да се разбира предложен разумен, приемлив срок, с оглед изпълнение на отделните дейности,при отчитане естеството и специфичния предмет на поръчката.*

*\*\*\*\*\*\*\*\*\* „Нереалистичен“ – следва да се разбира кратък срок, който е технически неизпълним.*

**Чл.30.** Оценяването на показателя **Предлагана цена** ще се извърши както следва:

**ПЦ (точки) = 40 х (ПЦmin / ПЦi),**

**където:**

**ПЦmin** е най-ниската предложена цена;

**ПЦi** е предлагана цена от съответния участник.

Максималната оценка по този показател е 40 точки

**Чл.31.** Крайното оценяване и класиране на офертите ще се извърши по формулата:

**КО = ТПИ + ПЦ**

**Комплексната оценка (КО) на офертата на участника може да бъде с максимална стойност 100 точки.**

**Чл.32.(1)** При прилагането на методиката за оценка на офертите всички показатели ще се изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая.

**(2)** При проверка за наличието на обстоятелства по чл. 70, ал. 1 от ЗОП, съответните стойности ще бъдат закръгляни с точност до втория знак след десетичната запетая.

**Раздел VIII**

**ПРАВИЛА И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТАТА ПОЦЕДУРА**

Чл.33. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за обществената поръчка:

**(1)** По собствена инициатива или по сигнал за нередност, Възложителят може еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване на законосъобразността на процедурата, отстраняването на пропуски или на явна фактическа грешка.

**(2)** Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

**(3)** Промените в обявлението и/или документацията се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата,

**(4)** С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката.

**(5)** В решението за промяна възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

**(6)** Възложителят може да не определя нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

**(7)** След изтичането на 14 дневния срок по чл.27а, ал.З от ЗОП възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

**(8)** Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

**8.1.** когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

**8.2.** в случаите по чл. 29, ал. 3 от ЗОП, когато от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни.

**(9)** Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

**9.1.** в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;

**9.2.** това се налага в резултат от производство по обжалване.

**(10)** С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Чл.34. **Разяснения по документацията за участие в процедурата**

**(1)** Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 6 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

**(2)** Срок за искане на разяснения по документацията за участие **– до 16:30 часа на 09.05.2016г.**

**(3)** Разясненията по т.1 се публикуват в 4-дневен срок от получаване на искането.

**(4)** Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са посочили електронен адрес за кореспонденция в деня на публикуването им в профила на купувача, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници.

**(5)** Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти.

**(6)** Разясненията ще бъдат публикувани и в Профила на купувача, на адресите посочени в чл. 10, ал. 1 от настоящата документация.

Чл.35. **Разглеждане, оценка и класиране на офертите**

**(1)** Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

**(2)** При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

**(3)** Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

**(4)** Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик №3 “Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик №3 на останалите участници.

**(5)** В присъствието на лицата по т.3, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, отваря плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” на останалите участници. Комисията след това отваря плик №1 “Документи за подбор” и оповестява документите и информацията, които той съдържа.

**(6)** След извършването на действията по т. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на комисията.

**(7)** Комисията разглежда документите и информацията в плик №1 “Документи за подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

**(8)** Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по т.7. Съставеният от комисията протокол се изпраща на всички участници в дена на публикуването му в профила на купувача.

**(9)** Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по т. 7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

**(10)** След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик №2 ”Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

**(11)** В съответствие с избрания критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

**11.1.** разгледала е предложенията в плик №2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

**11.2.** Извършила е проверка за наличието на основанията по чл.70 , ал.1 за предложенията в Плик №2;

**11.3.** Оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

**(12)** Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 (с изключение на т.2, т. 2а и т. 6) от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

**(13)** Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена, поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

**(14)** Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявената методика.

**(15)** Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

**(16)** Комисията приключва своята работа с приемането на протокола от възложителя.

**(17)** В случаите, в които не може да се приложи чл. 71, ал. 4 от ЗОП, класирането на допуснатите оферти се извършва чрез жребий, проведен по реда и условията на чл.71, ал.5 от ЗОП.

**(18)** На заседанието на комисията за провеждане на жребий могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители и имат право да присъстват представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва жребия.

**(19)** Възложителят уведомява лицата по ал. 2 за датата, часа, мястото на отваряне и реда за провеждане на жребия, със съобщение публикувано в Профила на купувача, на адресите посочени в чл. 10, ал. 1 от настоящата документация, най-малко два работни дни преди провеждане на жребия.

Чл.37. **Определяне на изпълнител на обществената поръчка**

**(1)** В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

**(2)** В решението по ал.1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

**(3)** Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл.70, ал.4 ЗОП.

**(4)** Възложителят публикува в профила на купувача решението по ал.1, заедно с протокола на комисията при условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Чл.38. (1) **При подписване на договора за обществената поръчка**, определеният за изпълнител следва да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1 , т. 1-3, ал. 2, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

**(2)** Когато участникът предвижда участието на подизпълнители и е избран за изпълнител, същият сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата по реда на чл. 45а и чл. 45б от ЗОП.

**Чл.39.**При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Техническа спецификация;
4. Указания за участие;
5. Методика за определяне на комплексна оценка на оферта;
6. Проект на договор за изпълнение на поръчката;
7. Образци за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

**Раздел IX**

**Приложения (образци)**

**СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА:**

**Плик №1 „Документи за подбор“, съдържащ:**

**А. Плик №1 „Документи за подбор“, съдържащ:**

**1.** Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

**2.** Оферта - представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т. 1 от ЗОП – попълнен и подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, придружен от попълнен и подписан образец на **Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП** и копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя :

**“Първа група** : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения **” - строежи от “Пета категория**” , съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ .

В случай, че участникът участва като обединение/ консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по 2) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като удостоверението за вписване в ЦПРС се представя от всеки член в обединението, който ще извършва строителни дейности.

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се представя копие на документа, с който е създадено обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението , се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

Документът за създаване на обединението следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на обединението, както и дела им.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

**3.** Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие от платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие.

**4. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП:**

**4.1.** Списък на строителството (попълнен **Образец**), изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и придружено от :-посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или -удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или -копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности

**4.2.** Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството ISO 9001-2008 (или еквивалентна) с обхват обхват строителство. -копие, заверено от участника;

Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството

**4.3.** Сертификат на участника за внедрена система за управление на Околната среда ISO 14001:2004(или еквивалентна) с обхват строителство.- копие, заверено от участника;

Съгласно чл.53, ал. 4 от ЗОП се дава възможност за представяне и на други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда

Документите по точка 4.2 и по по точка 4.3 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, което ще извършва строителство.

**5.** Декларациявъв връзка с чл.58 от ЗОП - попълнен и подписан образец.

**6.** Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - попълнен и подписан образец,.

**7.**  Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан образец /при приложимост/.

**8.** Декларация по чл. 55, ал.7и чл. 8, ал. 8, т. 2от ЗОП – попълнен и подписан образец.

**9.** Декларация - относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – попълнен образец, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл. 28, ал.5 от ЗОП. Органите, от които кандидатите или участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, са Национална агенция за приходите /НАП/ към Министерство на финансите; Национален статистически институт; Национален осигурителен институт /НОИ/; Министерство на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Министерството на труда и социалната политика.

**10.** Декларацияза приемане условията на проекто-договора – попълнен и подписан образец.

**11.** Декларациявъв връзка с чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици– попълнен и подписан образец

**Б. ПЛИК** **№2**: с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

**В. ПЛИК** **№3:** с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”.

г.

*(дата на подписване) (подпис)*

**ОФЕРТА-ПРЕДСТАВЯНЕ**

**по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП**

за участие в открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:

**„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна”**

**I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА:**

Настоящата оферта е подадена от …………………………………………………….………..……………….,

*/наименование на участника/*

представляван от ………………..……………………, в качеството му на…………………………..….. */име, презиме, фамилия/ /длъжност/*

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ………………………………………………….

Адрес по регистрация……………………………………………..

Друга идентифицираща информация…………………………………………

**II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:**

1. Адрес за кореспонденция…………………………………………………………….

2. Телефон……………………………………………………… Факс………………………………………

3. Лице за контакт ……………………………………………

4. Електронна поща ………………………………………………..

5. Обслужваща банка ……………………………………………

IBAN………………………………………………………………, BIC…………………………………..

Титуляр на сметката…………………………………………………………………

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПОРТНИХ,**

Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: **„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна “**

**Приложение:**

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Копие на валидно Удостоверение и талон за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя **“Първа група** : строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения **” - строежи от “Пета категория**” , ”, съгласно изискванията на ЗКС и ЗУТ **(или еквивалентен)**

*(\*ненужното се зачерква)*

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки**

Подписаният: ……………………………………………………....................................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност .............................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет **„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/реабилитиран/а съм за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

3. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда/реабилитиран/а съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

4. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързано лице, по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

5. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваният от мен участник не е в открито производство по несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговски закон.

7. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която е участникът е установен.

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

9. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за горепосочените обстоятелства от настоящата декларация, служебно на възложителя: ............. /*посочват се от декларатора, когато е приложимо*/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**СПИСЪК**

**НА СТРОИТЕЛСТВОТО ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ[[1]](#footnote-1)**

**Подписаният** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(трите имена)*

**в качеството си на** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(длъжност)*

**на участник:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование на участника)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

В последните пет години, от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет на строителството** | **Възложител** | **Стойност без ДДС** | **Период на изпълнение**  **Начало и край** | **Процент на изпълнение на участника**[[2]](#footnote-2) | **Приложен документ за доказване на посочените факти** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Дата:**……………… г. **Подпис и печат:**……………...............*(име и длъжност)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**във връзка с чл. 58 от ЗОП**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от , с ЕГН ,

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Съгласен съм с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата от 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от , с ЕГН ,

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет " **Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изпълнението на обществена поръчка с предмет: " **Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна “**няма да използвам/ще използвам подизпълнители ***(вярното се подчертава)***.

Посочените по-долу подизпълнител/и са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование на подизпълнител | Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители | Съответстващ дял в проценти от стойността на обществената поръчка |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от , с ЕГН ,

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **" Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна”**

**Д Е К Л А Р И Р А М, че:**

При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник за участие в обществена поръчка с предмет: **" Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна “** са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за съгласие за участие като подизпълнител**

Подписаният: ………………………………………………………………...........................................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност ..................................................................

......................................................................................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на …………………………………………..……………………………………………………………………………………………. ,

*(наименование на юридическото лице, което представлявате)*

регистрирано съгласно законодателството на ........................................................., данни по регистрация: .........................................................................................

*(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление и др. такива*),

във връзка с процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "**Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

**1.** От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………

*(посочете юридическото лице, което представлявате)*

**изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на .................................................**

*(посочете участника, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горепосочената поръчка.

**2.** Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

............................................................................................................................

*(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)*

**3.** Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

**4.** Други документи, по преценка на декларатора: ......................

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

**Дата: ДЕКЛАРАТОР:**

**(подпис, печат)**

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**във връзка с чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от , с ЕГН ,

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

участник в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет **“ Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**ДЕКЛАРИРАМ:**

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневенсрок от настъпването им.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

***\*Забележка:*** *Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са:*

*а) роднини по права линия без ограничение;*

*б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;*

*в) роднини по сватовство - до втора степен включително;*

*г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;*

*д) съдружници;*

*е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

*ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.*

*Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.*

*Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ е предприятие:*

*а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или*

*б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или*

*в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по* [*чл. 7, т. 5 или 6, или*](apis://NORM|40377|8|7|/)

*г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.*

*Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП външни експерти, разработвали техническата спецификация и методиката за оценка за настоящата процедура не могат да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**за приемане условията на проекта на договор**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

с лична карта № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, издадена на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от , с ЕГН \_\_,

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

участник в открита процедура за избор на изпълнители на обществена поръчка с предмет: " **Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Д Е К Л А Р И Р А М:**

Запознат съм със съдържанието на проекто-договора и приемамклаузите в него.

г. ­

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**

**по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици**

Подписаният: ……………………………………………………....................................

*(три имена)*

Данни по документ за самоличност .............................................................

*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*

в качеството си на …………………………………………………………………………

*(длъжност)*

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет " **Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

**Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:**

1. [ *Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, като е налице изключение по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.* ][[3]](#footnote-3)
2. Представляваното от мен дружество не е свързано лице по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон[[4]](#footnote-4) с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………….г. Декларатор: …………………….

*(дата на подписване)*  *(подпис и печат)*

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА ЦДГ №42"МИР"**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

След като се запознах с условията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **" Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "** предлагам в качеството си на изпълнител :

**I.Гаранционни срокове:** Гаранционните срокове на строежа са минималните, съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранции срокове за изпълнение на строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в случаите когато определените минимални срокове превишават 60 месеца, във всички останали случаи гаранционния срок е 60 месеца

**IІ.** За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС.Гаранцията ще бъде предоставена под формата на *(паричен депозит или банкова гаранция)*.

**III.** График за изпълнение на СМР : по образец приложение.

**IV.** Подробно описание на изпълнението на поръчката включващо:

1. Работна програма за изпълнение на строителството : ..........................................

....................................................

2. Оценка на риска при изпълнението на СМР : .....................................................

....................................................

3. Характеристики, свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора : ...............................................................

....................................................

4. Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в движението, живущите, търговците и туристите в близост до строителния обект. ................................................................

......................................................

Настоящата оферта има валидност 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

**Приложение :** График за изпълнение на СМР с приложена и диаграма на работната ръка : по образец

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* - попълва се ако участникът е регистриран по ЗДДС

**ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

Строеж : **Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна**

| № | Вид СМР | ед. мярка | Количество | Начало на вида работа в дни, считано от датата на протокол обр. 2а | Край на вида работа , считано от датата на протокол обр. 2а | Ден | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | . | . | . | . | . | 179 | 180 |
|  | Подобект ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Част : ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | **пример** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | **пример** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | **пример** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подобект ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Част : ............ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гр.Варна /печат/

**ДО**

**ДИРЕКТОРА НА ЦДГ №42"МИР"**

**ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

Долуподписаният/ата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(име, презиме, фамилия)*

в качеството ми на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посочете длъжността)*

на *(посочете наименованието на участника)*

След като се запознах с документацията по открита процедура за **" Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "** предлагам в качеството си на изпълнител, следния размер на обявения състезателен елемент:

**I.** Общата цена за изпълнение на договора е : ………….. (словом) лева без ДДС, в т.ч. Цена за изпълненние СМР - ………………. (словом) лв. без ДДС, съгласно попълнена количествено стойностна сметка и Цена за Непредвидени разходи, в размер на ............. (словом) лв., без ДДС.

**II.** Общата цена за изпълнение на договора, на отделните обекти и дейности е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

**1.** посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката;

**2.** при изчерпване общата цена за изпълнение на договора, превишението е за наша сметка.

**3.** Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

**4.** Цената за изпълнение на договора е формирана на базата на количествено-стойностни сметки.

**5.** Единичните цени в количествено-стойностнатите сметки включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43, ал.2, от Закона за обществени поръчки.

**III. Показатели за ценообразуване при изпълнение на непредвидени работи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели за ценообразуване** | **Мярка** | **Цена/Стойност** |
| 1 | ЧАСОВА СТАВКА- квалифициран работник | Лв./час |  |
| 2 | ЧАСОВА СТАВКА- средно квалифициран работник | Лв./час |  |
| 3 | ЧАСОВА СТАВКА- общ работник | Лв./час |  |
| 4 | ЧАСОВА СТАВКА - машинист, шофьор | Лв./час |  |
| 5 | ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА | % |  |
| 6 | ДОП. РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯ | % |  |
| 7 | ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ | % |  |
| 8 | ПЕЧАЛБА | % |  |

Нови единични цени на строително-монтажни дейности (СМД) при необходимост ще съставяме на база[[5]](#footnote-5) .............................

**Приложение:** количествено - стойностна сметка.

Настоящата оферта има валидност 150 календарни дни, считано от последната обявена дата за подаване на оферти и е неразделна част от документите по процедурата.

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

**Количествено - стойностна сметка**

**" Реконструкция и основно обновяване на сграда на ЦДГ №42"Мир" находяща се в УПИ VI-386, кв.16 по плана на 18м.р.,гр.Варна "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Част** | **Фаза** | **№** | **Описание на строително монтажни работи** | **Мярка** | **Количество** | **Ед.цена** | **Сума** |
| **ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА** | **РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ** | **1** | Разрушаване на масивна конструкция - плочи и греди, вкл. сортиране на строителни отпадъци | м³ | 204.00 |  |  |
| **2** | Разрушаване на масивни основи - каменна зидария, бетон, вкл. сортиране на строителни отпадъци | м³ | 45.00 |  |  |
| **3** | Разрушаване на дървена покривна конструкция, вкл. сортиране на строителни отпадъци | м³ | 8.50 |  |  |
| **4** | Разрушаване на съществуващи подпорни стени и ограда, вкл. сортиране на строителните отапдъци | м³ | 15.60 |  |  |
| **5** | Натоварване и извозване строителни отпадъци на площадка за преарботване за последващо опозотворяване (Кр=1.2) | м³ | 327.70 |  |  |
| **ОСНОВИ** | **6** | Направа на машинен изкоп в земни маси | м³ | 322.00 |  |  |
| **7** | Направа на ръчен изкоп | м³ | 126.00 |  |  |
| **8** | Направа на обратен насип около сутеренни стени | м³ | 184.00 |  |  |
| **9** | Извозване на излишни земни маси (Кр=1.2) | м³ | 317.00 |  |  |
| **10** | Транспортиране на земни маси до и от депо (Кр=1.2) | м³ | 221.00 |  |  |
| **11** | Доставка и монтаж на кофраж при основи | м² | 88.50 |  |  |
| **12** | Доставка и монтаж на кофраж при фундаментни греди | м² | 42.40 |  |  |
| **13** | Доставка и полагане на подложен бетон | м³ | 10.50 |  |  |
| **14** | Доставка и полагане на бетон при основи С20/25 | м³ | 36.00 |  |  |
| **15** | Доставка и полагане на бетон при фундаментни греди С20/25 | м³ | 13.40 |  |  |
| **16** | Доставка и полагане на бетон при стоманобетонна настилка С20/25 | м³ | 23.00 |  |  |
| **17** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при основи и настилка | кг. | 2195.00 |  |  |
| **18** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при стени сутерен | кг. | 5150.00 |  |  |
| **СМР КОТА +1,40** | **19** | Доставка и монтаж на кофраж при стени и колони | м² | 562.30 |  |  |
| **20** | Доставка и монтаж на кофраж при греди и плочи | м² | 187.50 |  |  |
| **21** | Доставка и монтаж на кофраж при стълбища | м² | 14.30 |  |  |
| **22** | Доставка и полагане на бетон при стени и колони С20/25 | м³ | 70.30 |  |  |
| **23** | Доставка и полагане на бетон при греди и плочи С20/25 | м³ | 28.20 |  |  |
| **24** | Доставка и полагане на бетон при стълбища С20/25 | м³ | 1.60 |  |  |
| **25** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при греди, стълби и плочи | кг. | 2898.00 |  |  |
| **26** | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация на газопламъчно залепване по външна страна на сутеренни стени вкл. грундиране | м² | 206.00 |  |  |
| **27** | Доставка и монтаж на влагозащитна мембрана при сутеренни стени | м² | 206.00 |  |  |
| **СМР КОТА +4,40** | **28** | Доставка и монтаж на кофраж при стени и колони | м² | 148.00 |  |  |
| **29** | Доставка и монтаж на кофраж при греди и плочи | м² | 246.00 |  |  |
| **30** | Доставка и монтаж на кофраж при стълбища | м² | 14.30 |  |  |
| **31** | Доставка и полагане на бетон при стени и колони С20/25 | м³ | 14.60 |  |  |
| **32** | Доставка и полагане на бетон при греди и плочи С20/25 | м³ | 32.40 |  |  |
| **33** | Доставка и полагане на бетон при стълбища С20/25 | м³ | 1.60 |  |  |
| **34** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при греди, стълби и плочи | кг. | 3160.00 |  |  |
| **СМР КОТА +7,40** | **35** | Доставка и монтаж на кофраж при стени и колони | м² | 148.00 |  |  |
| **36** | Доставка и монтаж на кофраж при греди и плочи | м² | 246.00 |  |  |
| **37** | Доставка и монтаж на кофраж при стълбища | м² | 14.30 |  |  |
| **38** | Доставка и полагане на бетон при стени и колони С20/25 | м³ | 14.60 |  |  |
| **39** | Доставка и полагане на бетон при греди и плочи С20/25 | м³ | 32.40 |  |  |
| **40** | Доставка и полагане на бетон при стълбища С20/25 | м³ | 1.60 |  |  |
| **41** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при греди, стълби и плочи | кг. | 3240.00 |  |  |
| **СМР ПРИ ПОКРИВ** | **42** | Доставка и монтаж на кофраж при стени и колони | м² | 159.00 |  |  |
| **43** | Доставка и монтаж на кофраж при греди и плочи | м² | 319.00 |  |  |
| **44** | Доставка и полагане на бетон при стени и колони С20/25 | м³ | 15.70 |  |  |
| **45** | Доставка и полагане на бетон при греди и плочи С20/25 | м³ | 34.80 |  |  |
| **46** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при греди и плочи | кг. | 3075.00 |  |  |
|  | **47** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при колони и шайби, общо за обекта | кг. | 14765.00 |  |  |
| **ПОДПОРНИ СТЕНИ** | **48** | Направа на машинен изкоп в земни маси | м³ | 64.00 |  |  |
| **49** | Направа на ръчен изкоп | м³ | 12.00 |  |  |
| **50** | Обратен насип от инертни материали по детайл | м³ | 42.00 |  |  |
| **51** | Извозване земни маси (Кр=1.2) | м³ | 77.00 |  |  |
| **52** | Доставка и монтаж на кофраж при стени | м² | 81.00 |  |  |
| **53** | Доставка и полагане на подложен бетон | м³ | 3.60 |  |  |
| **54** | Доставка и полагане на бетон при основи С20/25 | м³ | 14.00 |  |  |
| **55** | Доставка и полагане на бетон при стени С20/25 | м³ | 10.20 |  |  |
| **56** | Доставка и монтаж на битумна хидроизолация на газопламъчно залепване по външна страна на сутеренни стени вкл. грундиране | м² | 64.00 |  |  |
| **57** | Доставка и монтаж на влагозащитна мембрана при подпорни стени | м² | 64.00 |  |  |
| **58** | Достава и монтаж на барбакани през максимално разстояние 2.00м | бр | 12.00 |  |  |
| **59** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при основи и настилка | кг. | 1345.00 |  |  |
| **ОГРАДА** | **60** | Направа на машинен изкоп в земни маси | м³ | 25.00 |  |  |
| **61** | Направа на ръчен изкоп | м³ | 6.00 |  |  |
| **62** | Обратен насип от инертни материали по детайл | м³ | 22.00 |  |  |
| **63** | Извозване земни маси (Кр=1.2) | м³ | 10.80 |  |  |
| **64** | Доставка и монтаж на кофраж при стени | м² | 52.00 |  |  |
| **65** | Доставка и полагане на подложен бетон | м³ | 1.00 |  |  |
| **66** | Доставка и полагане на бетон С20/25 | м³ | 12.00 |  |  |
| **67** | Доставка и монтаж на армировъчна заготовка при основи и настилка | кг. | 1060.00 |  |  |
| **ЧАСТ АРХИТЕКТУРА** | **РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ** | **1** | Демонтаж на гранитогрес | м² | 150.00 |  |  |
| **2** | Демонтаж на гранитогрес по стени | м² | 51.00 |  |  |
| **3** | Демонтаж на балатум | м² | 330.00 |  |  |
| **4** | Демонтаж на мозайка | м² | 30.00 |  |  |
| **5** | Демонтаж на ламинат | м² | 11.50 |  |  |
| **6** | Демонтаж на окачен таван | м² | 200.00 |  |  |
| **7** | Демонтаж на PVC дограма | м² | 50.00 |  |  |
| **8** | Демонтаж на интериорни врати, вкл.каси | м² | 50.40 |  |  |
| **9** | Демонтаж на тухлени зидове над 12см | м³ | 263.00 |  |  |
| **10** | Демонтаж на тухлени зидове 5-12см | м² | 115.00 |  |  |
| **11** | Демонтаж на метални керемиди при покрив | м² | 172.00 |  |  |
| **12** | Демонтаж на дъсчена покривна обшивка | м² | 172.00 |  |  |
| **13** | Извозване извън сграда с ръчна количка на строителни отпадъци и сортиране | м³ | 295.00 |  |  |
| **14** | Натоварване и извозване на площадка за преработване за последващо оползотворяване | м³ | 295.00 |  |  |
| **СМР ПРИ ОСНОВИ** | **15** | Доставка и полагане на XPS 10см при сутеренни стени с битумно залепване съгласно част ЕЕ | м² | 157.00 |  |  |
| **16** | Доставка и полагане на полиетиленово фолио под стб. настилка | м² | 160.00 |  |  |
| **17** | Доставка и полагане на XPS 5см под стб.настилка при контакт със земя | м² | 160.00 |  |  |
| **18** | Доставка и полагане на мазана битумна хидроизолция на водна основа при стб.настилка и 30см по стб. стени, 2 ръце, вкл. полагане на компесаторна лента | м² | 172.00 |  |  |
| **ЗИДАРСКИ СМР** | **19** | Доставка и зидане на тухлена зидария 25см. | м³ | 56.50 |  |  |
| **20** | Доставка и зидане на тухлена зидария 12см | м² | 210.00 |  |  |
| **21** | Доставка и зидане с газобетонови блокчета с тънка гладка фуга от 1 до 3 мм и дебелина 5см. | м² | 27.00 |  |  |
| **22** | Доставка и монтаж на надотворни греди при врати - керамични щурцове с ширина 12см. | бр | 35.00 |  |  |
| **23** | Доставка и монтаж на надотворни греди при прозорци (l=2,00m) - керамични щурцове с ширина 12см. | бр | 2.00 |  |  |
| **ВЪТРЕШНИ МАЗИЛКИ** | **24** | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени | м² | 1312.50 |  |  |
| **25** | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по тавани | м² | 412.00 |  |  |
| **26** | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени и тавани | м² | 1556.00 |  |  |
| **27** | Доставка и трикратно боядисване с цветен латекс по стени и тавани съгласуван с проектанта по част Арх., вкл. грундиране | м² | 1556.00 |  |  |
| **28** | Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокаронени плоскости вкл. окачвачи, окрайчващи, напречни, носещи профили и крепежни елементи | м² | 192.00 |  |  |
| **НАСТИЛКИ** | **29** | Доставка и полагане на циментова замазка с минимална дебелина 3см | м² | 650.00 |  |  |
| **30** | Доставка и полагане на гранитогрес, вкл. лепило и фуга | м² | 148.00 |  |  |
| **31** | Доставка и полагане на гранитогрес по стени | м² | 163.00 |  |  |
| **32** | Доставка и полагане на цокъл от гранитогрес h=5см, вкл. лепило и фуга | м´ | 56.00 |  |  |
| **33** | Доставка и полагане на естествена хомогенна настилка от линолеум I -во качество с дебелина 2,5 мм., свързан със заваръчен шнур в цвета на материала включително лепила и подготовка за полагане със саморазливна замазка | м² | 441.00 |  |  |
| **34** | Доставка и монтаж на холкерен цокъл от линолеум обърнат върху фирмен перваз на производителя на линолеума | м´ | 289.00 |  |  |
| **35** | Доставка и полагане на ламинат рейтинг АС4, клас 31-34 вкл. топлоизолираща подложка | м² | 76.50 |  |  |
| **36** | Доставка и полагане на PVC перваз, вкл. крепежни елементи | м´ | 60.60 |  |  |
| **ВРАТИ** | **37** | Доставка и монтаж на плътна входна стоманена врата,прахово боядисана, 162х210см | бр. | 1.00 |  |  |
| **38** | Доставка и монтаж на плътни стоманено-дървени врати 80х200см, прахово боядисани | бр. | 8.00 |  |  |
| **39** | Доставка и монтаж на плътни стоманено-дървени врати 90х200см, прахово боядисани | бр. | 6.00 |  |  |
| **40** | Доставка и монтажа на плътни стоманено-дървени врати 80х200см с остъклен отвор 60х70см, прахово боядисани | бр. | 2.00 |  |  |
| **41** | Доставка и монтажа на плътни стоманено-дървени врати 90х200см с остъклен отвор 70х70см, прахово боядисани | бр. | 2.00 |  |  |
| **42** | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата 90х200см с огнеустойчивост 30мин | бр. | 4.00 |  |  |
| **43** | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата 80х200см с огнеустойчивост 30мин | бр. | 2.00 |  |  |
| **44** | Доставка и монтаж на димоуплътнена самозатваряща се врата 90х200см с остъклен отвор 70х70см | бр. | 1.00 |  |  |
| **45** | Доставка и монтаж на пожароустойчива врата 90х200см с огнеустойчивост 30мин, остъклен отвор 70х70см | бр. | 1.00 |  |  |
| **46** | Доставка и монтаж на преградни стени от HPL плоскости по архитектурна спецификация, включително обков от неръждаема стомана при мокри помещения | м² | 19.00 |  |  |
| **ДОГРАМА** | **47** | Доставка и монтаж на шесткамерна PVC дограма съгласно техническата спецификация, съгласувана с проектанта | м² | 90.00 |  |  |
| **48** | Доставка и монтаж на покривни прозорци 145/94см, вкл обкантване, уплътнители и крепежни елементи | бр | 3.00 |  |  |
| **49** | Доставка и полагане на спомагателна обкрайчваща дървена конструкция за монтаж на PVC дограма, вкл. крепежни елементи | м´ | 231.00 |  |  |
| **50** | Доставка и монтаж на вътрешен дървен обкрайчващ перваз съгласно архитектурен детайл | м´ | 231.00 |  |  |
| **51** | Доставка и монтаж на външен дървен обкрайчващ перваз съгласно архитектурен детайл | м´ | 159.00 |  |  |
| **СМР ПРИ ПОКРИВ** | **52** | Доставка и полагане на армирана циментова замазка за наклон с минимална дебелина 5см | м² | 17.00 |  |  |
| **53** | Доставка и полагане на самозалепваща пароизолация с алуминиева вложка | м² | 179.00 |  |  |
| **54** | Доставка и полагане на EPS с минимална плътност 30кг/м³ , 10см | м² | 174.00 |  |  |
| **55** | Доставка и полагане на топлоизолация от ЕPS 5см с минимална плътност 30кг/м3 при борд | м² | 4.00 |  |  |
| **56** | Доставка и полагане на разделителен слой от геотекстил | м² | 179.00 |  |  |
| **57** | Доставка и полагане на многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин(FPO) механично фиксирана, с d=15мм при покривна плоча в съответствие с EN 13956, включително аксесоари по спецификация на производителя | м² | 179.00 |  |  |
| **58** | Доставка и полагане на прахово боядисана в цвета на фасадата алуминиева ламарина при борд, вкл.крепежни елементи | м´ | 36.00 |  |  |
| **59** | Доставка и монтаж на капак за ревизия на покрива 70х120см | бр | 1.00 |  |  |
| **60** | Доставка и монтаж на спомагателна дървена конструкция от ребра през 60см, 10х5см | м² | 157.00 |  |  |
| **61** | Доставка и монтаж на системно решение за скрит улук съгласно техническа спецификация | м´ | 29.00 |  |  |
| **ФАСАДНИ СМР** | **62** | Доставка и полагане на цялостна топлоизолационна система от един производител при фасада от импрегнирана дъсчена обшивка съдържаща минерална вата 10см защитена с водоотблъскващ паропропусклив воал | м² | 149.80 |  |  |
| **63** | Доставка и монтаж на вентилируема фасада с обшивка от термодърво с фасаден профил 19/117мм върху дървена конструкция с греди 6/12см закрепени с метални планки, вкл. крепежни елементи и аксесоари / PVC фиксатор, PVC мрежа за вентилиране/ | м² | 149.80 |  |  |
| **64** | Доставка и полагане на цялостна топлоизолационна система от един производител съдържаща EPS с плътност 18 кг/м3 , дебелина на платната 10см. вкл. лепилна и шпакловъчна смес, стъклофибърна мрежа, водооткапващи профили и дюбели | м² | 288.00 |  |  |
| **65** | Обръщане на топлоизолационна система от XPS, дебелина 3 см. вътрешно около отвори и широчина до 25 см. | м´ | 231.00 |  |  |
| **66** | Доставка и полагане на пастообразна силиконова моделираща мазилка, гладко пердашена, обработена със силиконова боя в цвят съгласуван с проектанта по част Арх. | м² | 288.00 |  |  |
| **67** | Доставка и монтаж на платно EPS с широчина 25см и дебелина 5см, вкл. лепилна и шпакловъчна смес, стъклофибърна мрежа, водооткапващи профили, дюбели и др. | м´ | 61.00 |  |  |
| **68** | Доставка и полагане на мозаечна мазилка при цокъл в цвят съгласуван с проектанта по част Арх. | м² | 15.00 |  |  |
| **69** | Доставка, монтаж и демонтаж на скеле | м² | 495.00 |  |  |
| **ДРУГИ СМР** | **70** | Доставка и монтаж на парапет при вътрешно стълбище h=105см, допълнителна ръкохватка h=50см | м´ | 19.00 |  |  |
| **71** | Доставка и монтаж на праховобоядисани предпазни решетки от метален профил 15х15х1,5мм съгласувани с проектанта по част Арх. | м² | 7.60 |  |  |
| **72** | Доставка и монтаж на асансьорна преходна уредба (спирки 5бр) с асансьорна шахта 160х190см | бр | 1.00 |  |  |
| **73** | Изготвяне, доставка и монтаж на метална стълба за ревизия на покрив, размер 50х460см | бр | 1.00 |  |  |
| **74** | Доставка и полагане на замазка за наклон мин. 3см при козирка над вход | м² | 4.00 |  |  |
| **75** | Доставка и монтаж на самозалепваща пароизолация с алуминиева вложка при козирка | м² | 4.00 |  |  |
| **76** | Доставка и монтаж на EPS 30кг/м³ , дебелина на плочите 5см при козирка | м² | 4.00 |  |  |
| **77** | Доставка и монтаж на разделителен слой от геотекстил при козирка | м² | 4.00 |  |  |
| **78** | Доставка и полагане на механично фиксирана, полимерна, армирана хидроизолационна мембрана на базата на висококачествен поливинилхлорид (PVC) с d= 1.8мм при покривна плоча в съответствие с EN 13956, включително аксесоари по спецификация на производителя | м² | 4.00 |  |  |
| **79** | Доставка и монтаж на обшивка от алуминиева ламарина при борд козирка - прахово боядисана в цвета на фасадата | м´ | 6.00 |  |  |
| **ОГРАДА** | **80** | Доставка и полагане на мозаечна мазилка при нова и съществуваща ограда, вкл. шпакловъчна смес и стъклофибърна мрежа при неравности съществуваща ограда, цвят съгласуван с проектанта по част Арх. | м² | 105.00 |  |  |
| **81** | Доставка и полагане на стоманен кух ограден профил с правоъгълно сечение - прахово боядисан, обработен против ръжда, вкл. крепежни елементи съгласувани с проектанта по част Конструктивна | м´ | 66.50 |  |  |
| **82** | Доставка и полагане на оградна мрежа - пано с ПВЦ покритие | м² | 92.00 |  |  |
| **ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ** | **ПХ 70/80** | **1** | Рязане на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м´ | 4.00 |  |  |
| **2** | Разбиване на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.10 |  |  |
| **3** | Възстановяване на същата | м³ | 0.10 |  |  |
| **4** | Разбиване на тротоарна настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.10 |  |  |
| **5** | Възстановяване на същата | м³ | 0.10 |  |  |
| **6** | Изкоп с дълб 0-2m и шир 0,6-1,2m в земни почви неукрепен | м³ | 3.20 |  |  |
| **7** | Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разст | м³ | 3.20 |  |  |
| **8** | Ръчно подравняване на основата | м³ | 0.20 |  |  |
| **9** | Пясъчна възглавница - 0,15m | м³ | 0.30 |  |  |
| **10** | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м³ | 0.80 |  |  |
| **11** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,20m | м³ | 2.10 |  |  |
| **12** | Извозване на депо на излишната земна пръст | м³ | 1.10 |  |  |
| **13** | Извозване на депо на асфалтова и тротоарна настилка | м³ | 0.20 |  |  |
| **14** | Доставка и монтаж на тръба PEHD ф90 в готов изкоп | м´ | 2.00 |  |  |
| **15** | Доставка и полагане на полиетиленова лента с алуминиева нишка | м´ | 2.00 |  |  |
| **16** | Доставка и монтаж на пожарен хидрант 70/80 надземен комплект | бр. | 1.00 |  |  |
| **17** | Доставка и монтаж на ТЕФ ф80 | бр. | 1.00 |  |  |
| **18** | Доставка и монтаж на Жибо ф80 | бр. | 2.00 |  |  |
| **19** | Доставка и монтаж на предфланшова връзка ПФВ ф90 | бр. | 2.00 |  |  |
| **20** | Доставка и монтаж на фланец свободен ФСП за ПЕВП тръба ф90 | бр. | 2.00 |  |  |
| **21** | Доставка и монтаж на СК DN80 PN10 с охранителна гарнитура | бр. | 1.00 |  |  |
| **22** | Доставка и монтаж на коляно-фланшово КФ ∅90 с пета | бр. | 1.00 |  |  |
| **23** | Хлориране на водопровода | м´ | 2.00 |  |  |
| **24** | Хидравлично изпитване на водопровода | м´ | 2.00 |  |  |
| **CBO** | **25** | Рязане на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м´ | 4.00 |  |  |
| **26** | Разбиване на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.10 |  |  |
| **27** | Възстановяване на същата | м³ | 0.10 |  |  |
| **28** | Разбиване на тротоарна настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.80 |  |  |
| **29** | Възстановяване на същата | м³ | 0.80 |  |  |
| **30** | Изкоп с дълб 0-2m и шир 0,6-1,2m в земни почви неукрепен | м³ | 12.80 |  |  |
| **31** | Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разст | м³ | 12.80 |  |  |
| **32** | Ръчно подравняване на основата | м³ | 0.80 |  |  |
| **33** | Пясъчна възглавница - 0,15m | м³ | 1.20 |  |  |
| **34** | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м³ | 3.20 |  |  |
| **35** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,20m | м³ | 8.40 |  |  |
| **36** | Извозване на депо на излишната земна пръст | м³ | 4.40 |  |  |
| **37** | Извозване на депо на асфалтова и тротоарна настилка | м³ | 1.00 |  |  |
| **38** | Доставка и монтаж на тръба PEHD ф40 в готов изкоп | м´ | 8.00 |  |  |
| **39** | Доставка и полагане на полиетиленова лента с алуминиева нишка | м´ | 8.00 |  |  |
| **40** | Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба DN80x1¼" | бр. | 1.00 |  |  |
| **41** | Доставка и монтаж на преход ф40х1¼" | бр. | 1.00 |  |  |
| **42** | Доставка и монтаж на ТСК 1¼" с охранителна гарнитура | бр. | 1.00 |  |  |
| **43** | Хлориране на водопровода | м´ | 8.00 |  |  |
| **44** | Хидравлично изпитване на водопровода | м´ | 8.00 |  |  |
| **ВОДОМЕРНА ШАХТА** | **45** | Изкоп с багер в земни почви при нормални условия - 2,30x1,70x1,80m | м³ | 7.34 |  |  |
| **46** | Дренажно дъно от чакъл с вис 0,20m -трамбован | м³ | 0.20 |  |  |
| **47** | Кофраж за бетонни стени-шахта | м² | 17.00 |  |  |
| **48** | Бетон B15 за стени с деб 0,20m | м³ | 1.70 |  |  |
| **49** | Капак ламаринен 1,30х0,70m двукрилен | бр. | 1.00 |  |  |
| **50** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,50m | м³ | 3.98 |  |  |
| **51** | Извозване на депо на излишна пръст | м³ | 3.37 |  |  |
| **52** | Доставка и монтаж на тръба PEHD ф40 | м´ | 4.00 |  |  |
| **53** | Доставка и монтаж на коляно PE 90о  ф40 | бр. | 2.00 |  |  |
| **54** | Доставка и монтаж на преход- редукция ф40х1¼" | бр. | 2.00 |  |  |
| **55** | Доставка и монтаж на СК 1¼" | бр. | 1.00 |  |  |
| **56** | Доставка и монтаж на филтър ф40 | бр. | 1.00 |  |  |
| **57** | Доставка и монтаж на водомер ВИ-10 Qn=5m³/h Qmax=10m³/h ∅1” с импулсен извод | бр. | 1.00 |  |  |
| **58** | Доставка и монтаж на ВК ф1¼" | бр. | 1.00 |  |  |
| **59** | Доставка и монтаж на СК ф1¼" с изпускател | бр. | 1.00 |  |  |
| **ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД** | **60** | Изкоп с дълб 0-2m и шир 0,6-1,2m в земни почви неукрепен | м³ | 18.00 |  |  |
| **61** | Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разст | м³ | 18.00 |  |  |
| **62** | Ръчно подравняване на основата | м³ | 1.50 |  |  |
| **63** | Пясъчна възглавница - 0,15m | м³ | 2.25 |  |  |
| **64** | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м³ | 6.00 |  |  |
| **65** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,20m | м³ | 9.75 |  |  |
| **66** | Извозване на депо на излишната земна пръст | м³ | 8.25 |  |  |
| **67** | Доставка и монтаж на тръба PEHD ф40 в готов изкоп | м´ | 15.00 |  |  |
| **68** | Доставка и полагане на полиетиленова лента с алуминиева нишка | м´ | 15.00 |  |  |
| **69** | Хлориране на водопровода | м´ | 15.00 |  |  |
| **70** | Хидравлично изпитване на водопровода | м´ | 15.00 |  |  |
| **МАТЕРИАЛИ-СГРАДА ВОДОПРОВОД** | **71** | Доставка и монтаж на СК ∅1 ¼” с изпр. | бр | 1.00 |  |  |
| **72** | Доставка и монтаж на СК ∅1” | бр | 1.00 |  |  |
| **73** | Доставка и монтаж на СК ∅¾” c изпразнител | бр | 14.00 |  |  |
| **74** | Доставка и монтаж на ШСК ∅1" с изпр. | бр | 4.00 |  |  |
| **75** | Доставка и монтаж на ВК ∅1" | бр | 1.00 |  |  |
| **76** | Доставка и монтаж на ВК ∅1 ¼” | бр | 1.00 |  |  |
| **77** | Доставка и монтаж на предпазен клапан ∅1” | бр | 1.00 |  |  |
| **78** | Доставка и монтаж на циркулационна помпа | бр | 1.00 |  |  |
| **79** | Доставка и полагане на тръба PPR ф40 с фитинги и топлоизолация за топла и студена вода | м´ | 19.00 |  |  |
| **80** | Доставка и полагане на тръба PPR ф32 с фитинги и топлоизолация за топла и студена вода | м´ | 38.00 |  |  |
| **81** | Доставка и полагане на тръба PPR ф25 с фитинги и топлоизолация за топла и студена вода | м´ | 40.00 |  |  |
| **82** | Доставка и полагане на тръба PPR ф20 с фитинги за топла и студена вода | м´ | 89.00 |  |  |
| **83** | Доставка и монтаж на СК ф1/2" за кл. седала | бр | 10.00 |  |  |
| **84** | Доставка и монтаж на СК ф1/2" за миялна | бр | 2.00 |  |  |
| **85** | Направа на улеи 5х5см в стена за монтаж на тръба | м´ | 89.00 |  |  |
| **86** | Хлориране на водопровода | м´ | 186.00 |  |  |
| **87** | Хидравлично изпитване на водопровода | м´ | 186.00 |  |  |
| **СКО** | **88** | Доставка и монтаж на ревизионна шахта D1000 и Н от 2 до 3m с капак D400 самонивелиращ от бетонови елементи | бр. | 1.00 |  |  |
| **89** | Доставка и монтаж на ревизионна шахта D1000 и Н от 3 до 4m с капак А15 от пластмасови елементи | бр. | 1.00 |  |  |
| **90** | Рязане на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м´ | 6.00 |  |  |
| **91** | Разбиване на асфалтова настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.40 |  |  |
| **92** | Разбиване на тротоарна настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.70 |  |  |
| **93** | Изкоп с дълб 0-2m и шир 0,6-1,2m ръчно в земни почви неукрепен | м³ | 16.20 |  |  |
| **94** | Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разст | м³ | 16.20 |  |  |
| **95** | Ръчно подравняване на основата | м³ | 1.08 |  |  |
| **96** | Пясъчна възглавница - 0,15m | м³ | 1.62 |  |  |
| **97** | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м³ | 5.10 |  |  |
| **98** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,20m | м³ | 9.18 |  |  |
| **99** | Извозване на депо на излишна пръст | м³ | 7.00 |  |  |
| **100** | Извозване на депо на разбита асфалтова настилка | м³ | 0.40 |  |  |
| **101** | Възстановяване на тротоарна настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.70 |  |  |
| **102** | Възстановяване на асфалтора настилка с деб 12cm и шир 1,00m | м³ | 0.40 |  |  |
| **103** | Доставка иполагане на тръба гофр. PPR DN200 | м´ | 9.00 |  |  |
| **104** | Изпитване плътността на връзките на канализацията | м´ | 9.00 |  |  |
| **ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ** | **105** | Доставка и монтаж на ревизионна шахта D600 и Н от 2 до 3m с капак А15 от пластмасови елементи | бр. | 3.00 |  |  |
| **106** | Изкоп с дълб 2-2,5m и шир 0,6-1,2m в земни почви неукрепен | м³ | 60.00 |  |  |
| **107** | Прехвърляне на земни почви до 3m хоризонтално или 2m вертикално разст | м³ | 60.00 |  |  |
| **108** | Ръчно подравняване на основата | м³ | 2.50 |  |  |
| **109** | Пясъчна възглавница - 0,15m | м³ | 3.75 |  |  |
| **110** | Уплътняване с пясък до 0,50m над тръба с тръмбоване | м³ | 10.00 |  |  |
| **111** | Обратен насип от земни почви с уплътняване с трамбовка на пластове от 0,20m | м³ | 46.25 |  |  |
| **112** | Извозване на депо на излишната земна пръст | м³ | 13.75 |  |  |
| **113** | Доставка и монтаж на тръба гофр. PPR DN160 | м´ | 25.00 |  |  |
| **114** | Доставка и полагане на полиетиленова лента с алуминиева нишка | м´ | 25.00 |  |  |
| **115** | Изпитване плътността на връзките на канализацията | м´ | 25.00 |  |  |
| **МАТЕРИАЛИ-СГРАДА КАНАЛИЗАЦИЯ** | **116** | Доставка и полагане на тръба гофр PPR DN160 за ХКМ | м´ | 27.00 |  |  |
| **117** | Доставка и полагане на тръба PPR HT-Line ∅110 за ВКМ | м´ | 36.00 |  |  |
| **118** | Доставка и полагане на тръба PPR HT-Line ∅75 за ВКМ | м´ | 36.00 |  |  |
| **119** | Доставка и полагане на тръба PPR HT-Line ∅50 | м´ | 27.00 |  |  |
| **120** | Доставка и полагане на тръба PVC ∅75 за В.Тр. | м´ | 60.00 |  |  |
| **121** | Доставка и полагане на тръба ∅250 за обсадна тръба | м´ | 2.00 |  |  |
| **122** | Доставка и монтаж на PO ф110 | бр. | 5.00 |  |  |
| **123** | Доставка и монтаж на PO ф75 | бр. | 5.00 |  |  |
| **124** | Доставка и монтаж на подов сифон - ПС ф100 долно оттичане с клапа против миризми | бр. | 1.00 |  |  |
| **125** | Доставка и монтаж на ПС ф50 | бр. | 8.00 |  |  |
| **126** | Доставка и монтаж на дъга - Д ф160 45о | бр. | 22.00 |  |  |
| **127** | Доставка и монтаж на Д ф110 45о | бр. | 4.00 |  |  |
| **128** | Доставка и монтаж на разклонител единичен - РЕ ф160/160/45о | бр. | 4.00 |  |  |
| **129** | Доставка и монтаж на РЕ ф160/110/45о | бр. | 1.00 |  |  |
| **130** | Доставка и монтаж на РДв. Ф110/110/110/45о | бр. | 4.00 |  |  |
| **131** | Доставка и монтаж на РЕ ф110/110/45о | бр. | 2.00 |  |  |
| **132** | Доставка и монтаж на РЕ ф110/50/45о | бр. | 6.00 |  |  |
| **133** | Доставка и монтаж на РЕ ф75/50/45о | бр. | 8.00 |  |  |
| **134** | Доставка и монтаж на РЕ ф50/50/45о | бр. | 9.00 |  |  |
| **135** | Доставка и монтаж на барбакани за външни улуци | бр. | 4.00 |  |  |
| **136** | Доставка и монтаж на вентилационни шапки ф100 | бр. | 1.00 |  |  |
| **137** | Доставка и монтаж на вентилационни шапки ф70 | бр. | 2.00 |  |  |
| **138** | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф110 | бр. | 1.00 |  |  |
| **139** | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф75 | бр. | 1.00 |  |  |
| **140** | Направа на улеи 10х10см в стена за монтаж на тръба ф50 | м´ | 27.00 |  |  |
| **141** | Изпитване плътността на връзките на канализацията | м´ | 126.00 |  |  |
| **142** | Доставка и монтаж на батерии(смесител) към мивки | бр. | 6.00 |  |  |
| **143** | Доставка и монтаж на батерии с термостатен вентил към мивки за деца | бр. | 7.00 |  |  |
| **144** | Доставка и монтаж на душ батерии с термостатен вентил | бр. | 2.00 |  |  |
| **145** | Доставка и монтаж на душ батерии | бр. | 1.00 |  |  |
| **146** | Доставка и монтаж на тоалетна мивка малък формат - за деца | бр. | 7.00 |  |  |
| **147** | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 4.00 |  |  |
| **148** | Доставка и монтаж на изливна мивка тип аусгус | бр. | 2.00 |  |  |
| **149** | Доставка и монтаж на тоалетно казанче моноблок малък формат - за деца | бр. | 7.00 |  |  |
| **150** | Доставка и монтаж на тоалетно казанче моноблок | бр. | 3.00 |  |  |
| **151** | Доставка и монтаж на поддушово корито | бр. | 2.00 |  |  |
| **ЕЛЕКТРИЧЕСКА** | **ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЯ** | **1** | Доставка и монтаж Табло ГРТ | бр. | 1.00 |  |  |
| **2** | Доставка и монтаж Табло Тас | бр. | 1.00 |  |  |
| **3** | Доставка и монтаж Табло Тет1 | бр. | 1.00 |  |  |
| **4** | Доставка и монтаж Табло Тет2 | бр. | 1.00 |  |  |
| **5** | Доставка и монтаж Табло Тет3 | бр. | 1.00 |  |  |
| **6** | Доставка и монтаж табло бойлерно | бр. | 3.00 |  |  |
| **7** | Доставка и монтаж ЛЛ 1x35W /IP54/ | бр. | 15.00 |  |  |
| **8** | Доставка и монтаж ЛЛ 2x35W /IP54/ | бр. | 10.00 |  |  |
| **9** | Доставка и монтаж ЛЛ 4x14W /IP21/ | бр. | 53.00 |  |  |
| **10** | Доставка и монтаж Плафон таванен 7÷75W /IP54/ | бр. | 11.00 |  |  |
| **11** | Доставка и монтаж на Аплик стенен 7÷75W /IP21/ | бр. | 2.00 |  |  |
| **12** | Доставка и монтаж на Аплик стенен 7÷75W /IP54/ | бр. | 5.00 |  |  |
| **13** | Доставка и монтаж Осветител алеи 1х70 W /IP65/, H=3м | бр. | 4.00 |  |  |
| **14** | Доставка и монтаж Авариен осветител | бр. | 45.00 |  |  |
| **15** | Ключ обикновен 10A, цветен | бр. | 15.00 |  |  |
| **16** | Ключ сериен 10А, цветен | бр. | 13.00 |  |  |
| **17** | Ключ девиаторен 10A, цветен | бр. | 24.00 |  |  |
| **18** | Доставка и монтаж Контакт "Шуко" 16A, цветен | бр. | 50.00 |  |  |
| **19** | Доставка и монтаж Разклонителна кутия | бр. | 86.00 |  |  |
| **20** | Доставка и монтаж Конзола | бр. | 125.00 |  |  |
| **21** | Доставка и монтаж Проводник NYY 2х1,5 мм2 | м´ | 250.00 |  |  |
| **22** | Доставка и монтаж Проводник NYY 3х1,5 мм2 | м´ | 700.00 |  |  |
| **23** | Доставка и монтаж Проводник NYY 3х2,5 мм2 | м´ | 350.00 |  |  |
| **24** | Доставка и монтаж Проводник NYY 3х4 мм2 | м´ | 300.00 |  |  |
| **25** | Доставка и монтаж Проводник NYY 3х6 мм2 | м´ | 40.00 |  |  |
| **26** | Доставка и монтаж Проводник NYY 5х4 мм2 | м´ | 40.00 |  |  |
| **27** | Доставка и монтаж Проводник NYY 5х6 мм2 | м´ | 15.00 |  |  |
| **28** | Доставка и монтаж Проводник NYY 3х10 мм2 | м´ | 45.00 |  |  |
| **29** | Доставка и монтаж Проводник NAYY-j 4х95 мм2 | м´ | 15.00 |  |  |
| **30** | Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ф13.5 | м´ | 200.00 |  |  |
| **31** | Доставка и монтаж на гофрирана тръба Ф16 | м´ | 1900.00 |  |  |
| **32** | Доставка и монтаж на PVC тръба ф29 | м´ | 30.00 |  |  |
| **33** | Доставка и монтаж на PVC тръба ф50 | м´ | 50.00 |  |  |
| **34** | Доставка и монтаж на HDPE тръба Ф40 | м´ | 40.00 |  |  |
| **35** | Доставка и монтаж на РК 2 | бр. | 1.00 |  |  |
| **36** | Доставка и монтаж на РК 3 | бр. | 3.00 |  |  |
| **37** | Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 6А | бр. | 4.00 |  |  |
| **38** | Направа на изкоп със зариване и трамбоване 3 кат. 0.4х0.8м | м´ | 30.00 |  |  |
| **39** | Направа подложка за 1-2- кабела с пясък и РVС лента | м´ | 30.00 |  |  |
| **ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** | **40** | Доставка и монтаж Адресируем пожарен панел 2 контура | бр. | 1.00 |  |  |
| **41** | Доставка и монтаж Акумулатор 12V/18Ah | бр. | 2.00 |  |  |
| **42** | Доставка и монтаж Oптично-димен датчик с LED индикатор | бр. | 29.00 |  |  |
| **43** | Доставка и монтаж Термо-максимален датчик с LED индикатор | бр. | 3.00 |  |  |
| **44** | Доставка и монтаж Сирена вътрешна 12V, адресируема | бр. | 8.00 |  |  |
| **45** | Доставка и монтаж Сирена за външен монтаж | бр. | 1.00 |  |  |
| **46** | Доставка и монтаж на интерфейсен модул с 2 релейни изхода (230V) и 2 входа | бр. | 2.00 |  |  |
| **47** | Доставка и монтаж Адресируем ръчен бутон | бр. | 4.00 |  |  |
| **48** | Доставка и монтаж Скоби и крепежни материали | компл | 1.00 |  |  |
| **49** | Доставка и монтаж PVC тръби ф16 с фитинги и скоби | м´ | 400.00 |  |  |
| **50** | Доставка и монтаж Кабел за пожароизвестяване J-Y(st)Y 1x2х0.8 | м´ | 300.00 |  |  |
| **51** | Доставка и монтаж Кабел за вторични операции - NHXH-J E90 03X1,5 OR | м´ | 120.00 |  |  |
| **МЪЛНИЕЗАЩИТНА, ЗАЗЕМИТЕЛНА** | **52** | Доставка и монтаж на заземителен кол | бр. | 7.00 |  |  |
| **53** | Измерване на заземление в точка | бр. | 5.00 |  |  |
| **54** | Доставка и монтаж на заземителна шина | м´ | 20.00 |  |  |
| **55** | Доставка и монтаж на мълниеприемник L=2м | бр. | 1.00 |  |  |
| **56** | Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 | м´ | 110.00 |  |  |
| **57** | Доставка и монтаж на контролна кутия за мълниезащита | бр. | 2.00 |  |  |
| **58** | Пусково-наладъчни работи | бр. | 1.00 |  |  |
| **ОПОВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА** | **59** | Доставка и монтаж на високоговорител за повърхностен монтаж 1.5W/3W/6W - 100V | бр. | 21.00 |  |  |
| **60** | Доставка и монтаж на микрофонна конзола | бр. | 1.00 |  |  |
| **61** | Доставка и монтаж на озвучителна и оповестителна система – оборудване (усилвател 100W, селектор, FM тунер, CD/MP3 player | бр. | 1.00 |  |  |
| **62** | Доставка и монтаж на кабел ШВПЛ-Б4х0,75мм | м´ | 20.00 |  |  |
| **63** | Доставка и монтаж на кабел ШВПЛ-Б2х0,75мм | м´ | 200.00 |  |  |
| **64** | Доставка и монтаж на разклонителна кутия 30/30 | бр. | 6.00 |  |  |
| **СКС** | **65** | Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 18U | бр. | 1.00 |  |  |
| **66** | Доставка и монтаж на UPS, 1500VA | бр. | 1.00 |  |  |
| **67** | Доставка и монтаж Мрежов елемент router | бр. | 1.00 |  |  |
| **68** | Доставка и монтаж на TV розетка | бр. | 5.00 |  |  |
| **69** | Доставка и монтаж на телефонна розетка (RG11) | бр. | 8.00 |  |  |
| **70** | Доставка и монтаж на двойна розетка RG45 | бр. | 10.00 |  |  |
| **71** | Доставка и монтаж на единична розетка RG45 | бр. | 0.00 |  |  |
| **72** | Доставка и монтаж на централа | бр. | 1.00 |  |  |
| **73** | Доставка и монтаж проводник FTP 4x2x0.5 | м´ | 400.00 |  |  |
| **74** | Доставка и монтаж проводник RG59 | м´ | 180.00 |  |  |
| **ВИДЕО-ДОМОФОННА** | **75** | Доставка и монтаж проводник LIYY 7x0,5 | м´ | 120.00 |  |  |
| **76** | Доставка и монтаж проводник RG59 | м´ | 150.00 |  |  |
| **77** | Доставка и монтаж проводник LIYY 16x0,5 | м´ | 30.00 |  |  |
| **78** | Доставка и монтаж на видео-домофонна централа с 9 абоната | бр. | 1.00 |  |  |
| **79** | Доставка и монтаж на видео-домофон | бр. | 9.00 |  |  |
| **ОВИ** | **ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР** | **1** | Доставка и монтаж на ниско температурна термопомпа "въздух-вода" , Qот.=16,00 kW; с 100% гарантиране на топлинната мощност при -15 градуса външна температура | бр. | 2.00 |  |  |
| **2** | Доставка и монтаж на вътрешен хидробокс Qот.=16,00 kW; | бр. | 2.00 |  |  |
| **3** | Доставка и монтаж на газов водогреен котел с модулируема горелка за природен газ. Отоплителна мощност Qот.= 26,00 kW Nел.=400W/240V Окомплектован с цирк. помпа с превключващ клапан, предпазен вентил, байпасен вентил, група за пълнене и коаксиален фукс ∅60/100 за присъединяване на димовъздушен комплект. | бр. | 2.00 |  |  |
| **4** | Доставка и монтаж на комбиниран бойлер с две серпентини и ел. нагревател, обем 400литра , Nel.=6,0kW/230V, с автоматичен обезвъздушител и дренажен кран. | бр. | 1.00 |  |  |
| **5** | Доставка и монтаж на затворен мемранен разширителен съд със обем 50л. | бр. | 1.00 |  |  |
| **6** | Доставка и монтаж на хидралвичен разширителен съд със обем 400л. | бр. | 1.00 |  |  |
| **7** | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с променливи обороти. С дебит 1,67m3/h; напор 1,30mH20 и Nel.=150W/240V | бр. | 1.00 |  |  |
| **8** | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с променливи обороти. С дебит 0,18m3/h; напор 1,20mH20 и Nel.=150W/240V | бр. | 1.00 |  |  |
| **9** | Доставка и монтаж на автоматична запълваща система 3/4" | бр. | 1.00 |  |  |
| **10** | Доставка и монтаж на дренажна система 3/4" | бр. | 1.00 |  |  |
| **11** | Доставка и монтаж на медна тръба с диаметър 9,52 мм | м´ | 30.00 |  |  |
| **12** | Доставка и монтаж на медна тръба с диаметър 15,88 мм | м´ | 30.00 |  |  |
| **13** | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 9.52 мм | м´ | 30.00 |  |  |
| **14** | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за медна тръба с диаметър 15,88 мм | м´ | 30.00 |  |  |
| **15** | Доставка и монтаж на спирателен вентил 1/2'' | бр. | 8.00 |  |  |
| **16** | Доставка и монтаж на термометър | бр. | 2.00 |  |  |
| **17** | Доставка и монтаж на манометър | бр. | 2.00 |  |  |
| **18** | Доставка и монтаж на спирателен вентил 3/4'' | бр. | 2.00 |  |  |
| **19** | Доставка и монтаж на филтър 3/4" | бр. | 1.00 |  |  |
| **20** | Доставка и монтаж на възвратен клапан 3/4" | бр. | 1.00 |  |  |
| **21** | Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/4'' | бр. | 6.00 |  |  |
| **22** | Доставка и монтаж на спирателен вентил 1 1/2'' | бр. | 10.00 |  |  |
| **23** | Доставка и монтаж на филтър 1 1/2" | бр. | 1.00 |  |  |
| **24** | Доставка и монтаж на възвратен клапан 1 1/2" | бр. | 1.00 |  |  |
| **25** | Доставка и монтаж на спирателен вентил 2'' | бр. | 8.00 |  |  |
| **26** | Доставка и монтаж на трипътен вентил с моторна задвижка 1 1/4" | бр. | 1.00 |  |  |
| **27** | Доставка и монтаж на трипътен вентил с моторна задвижка 1 1/2" | бр. | 1.00 |  |  |
| **28** | Изолиране на арматура с микропореста гума | м² | 10.00 |  |  |
| **29** | Доставка и монтаж на димоотвод коаксиален ф60/ф100 | м´ | 3.00 |  |  |
| **30** | Доставка и монтаж на табло автоматика (за енергиен център -управляващо работата на котли, помпи, трипътни вентили - комплект с оперативно окабеляване, силово окобаляване, температурни датчици) | бр. | 1.00 |  |  |
| **КОЛЕКТОРИ** | **31** | Доставка и монтаж на колектор DN15 с 4 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане | бр. | 2.00 |  |  |
| **32** | Доставка и монтаж на колектор DN15 с 5 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане | бр. | 1.00 |  |  |
| **33** | Доставка и монтаж на колектор DN20 с 5 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане | бр. | 1.00 |  |  |
| **34** | Доставка и монтаж на колектор DN20 с 7 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане | бр. | 2.00 |  |  |
| **35** | Доставка и монтаж на колектор DN25 с 9 извода за тръба Ф16х2, комплект разпределител, събирател, крайни елементи за дрениране и обезвъздушаване, спирателни кранове, стойки и кутия за вграждане | бр. | 1.00 |  |  |
| **РАДИАТОРИ** | **36** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 4 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 4.00 |  |  |
| **37** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 5 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 2.00 |  |  |
| **38** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 6 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 3.00 |  |  |
| **39** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 7 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 3.00 |  |  |
| **40** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 8 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 1.00 |  |  |
| **41** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 9 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 1.00 |  |  |
| **42** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 10 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 12.00 |  |  |
| **43** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 11 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 4.00 |  |  |
| **44** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 12 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 1.00 |  |  |
| **45** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 13 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 1.00 |  |  |
| **46** | Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с височина 500мм с 15 глидера, комплект с тапи, щепсели, стойки за монтаж, радиаторен вентил 1/2" с термостатична глава на подаване и секретен спирателен вентил 1/2" на връщане | бр. | 2.00 |  |  |
| **ТРЪБИ, ИЗОЛАЦИЯ, АРМАТУРА - отопление** | **47** | Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка Ф16х2 | м´ | 768.00 |  |  |
| **48** | Доставка и монтаж на гофриран шлаух Ф16x2 | м´ | 768.00 |  |  |
| **49** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN15 | м´ | 4.00 |  |  |
| **50** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN20 | м´ | 4.00 |  |  |
| **51** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN25 | м´ | 8.00 |  |  |
| **52** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN32 | м´ | 17.00 |  |  |
| **53** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN40 | м´ | 17.00 |  |  |
| **54** | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба с алуминиева вложка DN50 | м´ | 15.00 |  |  |
| **55** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN15 | м´ | 4.00 |  |  |
| **56** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN20 | м´ | 4.00 |  |  |
| **57** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN25 | м´ | 8.00 |  |  |
| **58** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN32 | м´ | 17.00 |  |  |
| **59** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN40 | м´ | 17.00 |  |  |
| **60** | Доставка и монтаж на гумена топлоизолация с дебелина 9мм за тръба DN50 | м´ | 15.00 |  |  |
| **61** | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 6.00 |  |  |
| **62** | Укрепване на тръбопроводи | кг | 40.00 |  |  |
| **ВЕНТИЛАЦИЯ - НИ/СИ-1** | **63** | Доставка и монтаж на рекуперативен блок с параметри V=1000 m3/h ; H=350 Pa, предварителен калорифер - Qот.=4,00 kW, водна отоплителна секция - Qот. = 3,00 kW, секция рекуператорна Еф>57%, 2 броя филтърни секции, 2 броя вентилаторни секции | бр. | 1.00 |  |  |
| **64** | Доставка и монтаж на табло автоматика (управление клапи) | бр. | 1.00 |  |  |
| **65** | Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип РХ-Р 400x200 за директно монтиране на въздуховод | бр. | 5.00 |  |  |
| **66** | Доставка и монтаж на вентилационна решетка тип РХ-Р 400x100, комплект с присъединителна кутия | бр. | 10.00 |  |  |
| **67** | Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка ф200 | бр. | 5.00 |  |  |
| **68** | Доставка и монтаж на щуц планка ф200 | бр. | 3.00 |  |  |
| **69** | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф200 | бр. | 3.00 |  |  |
| **70** | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата -прави части | м2 | 60.00 |  |  |
| **71** | Доставка и монтаж на въздуховод от поцинкована ламарина с дебелина 0,82 мм или от пресована минерална вата -фасонни части | м2 | 18.00 |  |  |
| **72** | Доставка и монтаж на гъвкав изолиран въздуховод ф200 | м´ | 5.00 |  |  |
| **73** | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелна 9 мм | м2 | 80.00 |  |  |
| **74** | Укрепване на въздуховоди | кг | 40.00 |  |  |
| **САНИТАРНИ ВЪЗЛИ** | **75** | Доставка и монтаж на провивожлаен вентилатор с параметри V=100 m3/h ; Nел.=0,40 kW; 230V | бр. | 10.00 |  |  |
| **76** | Доставка и монтаж на кръгла фасадна решетка ф100 | бр. | 2.00 |  |  |
| **77** | Доставка и монтаж на кръгъл спирално навит въздуховод ф100 | м´ | 2.00 |  |  |
| **78** | Доставка и монтаж на кръгъл спирално навит въздуховод ф125 | м´ | 9.00 |  |  |
| **79** | Доставка и монтаж на кръгъл спирално навит въздуховод ф160 | м´ | 12.00 |  |  |
| **80** | Укрепване на въздуховоди | кг | 10.00 |  |  |
| **ИЗПИТВАНИЯ** | **81** | Студена проба на отоплителната инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| **82** | Топла проба | бр. | 1.00 |  |  |
| **83** | Единични изпитания на съоръжения | бр. | 1.00 |  |  |
| **84** | 72 часова проба на инсталация | бр. | 1.00 |  |  |
| **ПАБ** |  | **1** | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител АBC 6 kg | бр. | 11.00 |  |  |
| **2** | Доставка и монтаж на пожарогасител воден за пожари клас А 9l | бр. | 5.00 |  |  |
| **3** | Доставка и монтаж на стикери за обозначаване на ПП уреди | бр. | 8.00 |  |  |
| **4** | Доставка и монтаж на стойка за пожарогасители | бр. | 16.00 |  |  |
| **ГАЗОСНАБДЯВАНЕ** | **СГРАДНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ** | **1** | Тръби стоманени S EN 10208-1-L290GA - St∅33,7x3,6 -r2-документ за качество по EN 10204-3.1 B | м´ | 1.00 |  |  |
| **2** | Коляно 90о St∅33,7x3,6 | бр. | 1.00 |  |  |
| **3** | Преход съществуваща тръба/St∅33,7x3,6 | бр. | 1.00 |  |  |
| **4** | Кран сферичен за природен газ - ½” PN4 | бр. | 1.00 |  |  |
| **5** | Доставка и монтав на метална кутия 300/300/250мм със спирателен кран DN25 | бр. | 1.00 |  |  |
| **6** | Изолационна лента | м2 | 0.40 |  |  |
| **7** | Защитна лента | м2 | 0.40 |  |  |
| **8** | Лепилен грунд | kg | 5.00 |  |  |
| **9** | Тефлонова лента на ролка | бр. | 1.00 |  |  |
| **ВЪТРЕШНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ** | **10** | Тръби медни Ф28х1.5mm | м´ | 26.00 |  |  |
| **11** | Тръби медни Ф22х1mm | м´ | 2.00 |  |  |
| **12** | Тръби медни Ф18х1mm | м´ | 2.00 |  |  |
| **13** | Нипел преходен Ф28х1"  (243 Gcu кат. №243226) | бр. | 1.00 |  |  |
| **14** | Холендър преходен Ф28х1" | бр. | 1.00 |  |  |
| **15** | Гъвкава връзка за газ с холендрова гайка, М-F L=0,2 (0,4) m - 3/4" | бр. | 2.00 |  |  |
| **16** | Коляно медно 90о, Ф28 mm (Cu кат. №090022) | бр. | 12.00 |  |  |
| **17** | Коляно медно 90о, Ф22 mm (Cu кат. №090022) | бр. | 1.00 |  |  |
| **18** | Коляно медно 90о, Ф18 mm (Cu кат. №090022) | бр. | 1.00 |  |  |
| **19** | Вентил електромагнитен VG420AA, нормално затворен - DN25 (1") | бр. | 1.00 |  |  |
| **20** | Кран сферичен за природен газ, ъглов - 3/4" PN4 | бр. | 2.00 |  |  |
| **21** | Опори (скоби) за укрепване на тръбопроводи 1", Ф22 mm, комплект с дюбели за бетон (за тухлена стена) | бр. | 10.00 |  |  |
| **22** | Тройник Cu∅28x1.5 | бр. | 2.00 |  |  |
| **23** | Обсадна тръба St∅60.3x2.3 | м´ | 1.00 |  |  |
| **24** | Преход Cu∅28x1.5/∅18x1 | бр. | 1.00 |  |  |
| **25** | Преход Cu∅28x1.5/∅22x1 | бр. | 2.00 |  |  |
| **26** | Изолационна лента | м2 | 10.40 |  |  |
| **27** | Защитна лента | м2 | 10.40 |  |  |
| **28** | Лепилен грунд | kg | 3.90 |  |  |
| **29** | Тефлонова лента на ролка | бр. | 4.00 |  |  |
| **СЪОРЪЖЕНИЯ** | **30** | Газсигнализатор битов HC 01N | бр. | 2.00 |  |  |
| **31** | Прекъсвач еднополюсен, автоматичен - C60 N1В, 6 А в панцерна кутия | бр. | 2.00 |  |  |
| **32** | Проводник СВТ 3x1.5 mm2 | м.л. | 5.00 |  |  |
| **ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ** | **ПРЕДВАРИТЕЛНИ СМР** | **1** | Демонтаж на настилка от бетонови плочи | м2 | 158.00 |  |  |
| **2** | Разбиване на бетонови стълби | м³ | 1.50 |  |  |
| **3** | Отсичане на дървета ф 40 | бр. | 1.00 |  |  |
| **4** | Отсичане на дърво ф 20 | бр. | 1.00 |  |  |
| **5** | Извозване на строителни отпадъци | м³ | 10.00 |  |  |
| **6** | Извозване на растителни отпадъци | м³ | 8.00 |  |  |
| **БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ РАБОТИ** | **7** | Направа на изкоп за алеи -77м2 | м³ | 23.00 |  |  |
| **8** | Доставка и полагане на уплътнен трошен камък | м³ | 11.50 |  |  |
| **9** | Доставка и полагане на пясък | м³ | 3.00 |  |  |
| **10** | Доставка и полагане на настилка от бетонови плочи 20/20 върху земно-влажен р-р | м2 | 77.00 |  |  |
| **11** | Изграждане на стъпала 15/32/140 | бр. | 6.00 |  |  |
| **12** | Доставка и полагане на градински бордюр 8/16/50 | м´ | 78.00 |  |  |
| **13** | Направа на изкоп за площадки | м2 | 86.00 |  |  |
| **14** | Доставка и полагане на армиран бетон 8см | м2 | 86.00 |  |  |
| **15** | Доставка и полагане на лята ударопоглъщаща каучукова настилка 5см | м2 | 86.00 |  |  |
| **16** | Товарене и извозване на земни маси | м³ | 109.00 |  |  |
| **ДЕТСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ** | **17** | Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение за пързаляне, провиране и катерене от тръбна горещопоцинкована стоманена конструкция с композитни удароустойчиви панели от HDPE с хомогенно оформени страници и обезопасени или скрти крепежни елементи | бр. | 1.00 |  |  |
| **18** | Доставка и монтаж на клатушка /равновесна дъска/ от горещопоцинкована структура от стомана с хомогенно оформени седалки и обезопасени или скрити крепежни елементи | бр. | 1.00 |  |  |
| **19** | Доставка и монтаж на къщичка крепост 200/200 от композитни удароустойчиви панели от HDPE с хомогенно оформени страници и обезопасени или скрти крепежни елементи | бр. | 1.00 |  |  |
| **20** | Доставка и монтаж на пясъчник със сенник от конструкция, която позволява накланянето му спрямо посоката на слънцето, съгласуван с проектанта по част ПБ | бр. | 1.00 |  |  |
| **21** | Доставка и монтаж на масичка с пейки от тръбна горещопоцинкована стоманена конструкция със седлака и облегалка от импрегнирано естествено дърво | бр. | 1.00 |  |  |
| **22** | Доставка и монтаж на пейка от тръбна горещопоцинкована стоманена конструкция със седлака и облегалка от импрегнирано естествено дърво | бр. | 5.00 |  |  |
| **23** | Доставка и монтаж на детски кош за отпадъци с вътрешен контейнер от поцинкована стоамана и вградена врата с ключалка на врата, капацитет 50л | бр. | 3.00 |  |  |
| **РАСТИТЕЛНО ИЗГРАЖАДЕНЕ** | **24** | Засаждане на широколистно дърво | бр. | 2.00 |  |  |
| **25** | Засаждане на жив плет от храсти в траншея | бр. | 208.00 |  |  |
| **26** | Засаждане на храсти | бр. | 87.00 |  |  |
| **27** | Засаждане на лиани | бр. | 10.00 |  |  |
| **28** | Засаждане на цветя | бр. | 50.00 |  |  |
| **29** | Затревяване | м2 | 40.00 |  |  |
| **30** | Доставка на Robinia pseudoacacia "umbrocilifera" H 2-2.20m | бр. | 2.00 |  |  |
| **31** | Доставка на Lygustrum oavalifolium H 0.7 -1m | бр. | 208.00 |  |  |
| **32** | Доставка на Euonimus fortunei | бр. | 72.00 |  |  |
| **33** | Доставка на Partenocissus tricospidata "weithii" | бр. | 10.00 |  |  |
| **34** | Доставка на Impasians | бр. | 50.00 |  |  |
| **35** | Доставка на тревна смеска | кг | 1.60 |  |  |
| **ПБЗ** |  | **1** | Доставка, монтаж и демонтаж на временна плътна ограда | м´ | 86.00 |  |  |
| **2** | Изработка, доставка и монтаж на информационна табела | бр | 1.00 |  |  |
| **3** | Доставка и полагане на чакъл/баластра/ за оформяне на работна площадка при изкопни работи | м³ | 4.00 |  |  |
| **4** | Ръчен изкоп по калкан | м³ | 45.00 |  |  |
| **5** | Укрепване на изкоп | м2 | 45.00 |  |  |
| **6** | Доставка и монтаж на фургон /временна постройка/ за битовка | бр | 1.00 |  |  |
| **7** | Доставка и монтаж на ППТ - комплект | бр | 2.00 |  |  |
| **8** | Доставка и монтаж на химически тоалетни | бр | 1.00 |  |  |
| **9** | Временно водоснабдяване - в зависимост от точката на захранване | м´ | 10.00 |  |  |
| **10** | Оборудване за временно водоснабдяване | бр | 1.00 |  |  |
| **11** | Доставка и монтаж на временно осветление лампи | бр | 2.00 |  |  |
| **12** | Доставка и монтажа на временно Ел.табло | бр | 1.00 |  |  |
| **13** | Монтаж на план за евакуация за всеки етаж на стр.площадка - да се копира от проект по част Противопожарна Безопасност А3 формат | бр | 4.00 |  |  |
| **14** | Направа и монтаж на предпазни /Охранителни/ козирки от скеле - при всички използваеми входове/изходи | м2 | 10.00 |  |  |
| **15** | Направа и монтаж на презпазни козирки от поцинкована мрежа по детайл - по контура на сградата | м2 | 25.00 |  |  |
| **16** | Сигнализация и ограждане на строителна механизация разположена извън имота | бр. | 1.00 |  |  |
| **17** | Сигнализация и ограждане на изкоп при изграждане на външно ВиК | бр. | 1.00 |  |  |
|  |  | **I** | **ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР БЕЗ ДДС** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **II** | **НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10% = I \* 10%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **III** | **ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА БЕЗ ДДС = I + II** |  |  |  |  |

г.

*(дата на подписване) (подпис и печат)*

1. В списъка **НЕ** следва да се посочват повече от минимално изискуемото, съгласно одобрената документация за участие. [↑](#footnote-ref-1)
2. В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Оставя се вярното.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Съгласно § 1 (1) „Свързани лица“ по смисъла на Търговския закон са:*

   *1. съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително и роднините по сватовство – до трета степен включително;*

   *2. работодател и работник;*

   *3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;*

   *4. съдружниците;*

   *5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;*

   *6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;*

   *7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;*

   *8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;*

   *9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.*

   *(2) „Свързани лица“ са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.*

   *Попълва се от представляващия участника в процедурата по търговска регистрация. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.*

   *В случай че участникът е обединение от лица, настоящата декларация се попълва и представя от всяко едно лице, включено в обединението.*

   *Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Например: УСН. “Building manager “ или “Гауди” [↑](#footnote-ref-5)